Министерство образования Российской Федерации

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет

Кафедра экономики строительства и инвестиций

Обоснование экономической эффективности инвестиций

Методические указания к практическим занятиям по

дисциплинам «Экономика отрасли», «Экономическая оценка инвестиций», выполнению специального раздела дипломной работы по кафедре экономики строительства и инвестиций для специальности 060800 «Экономика и управление на

предприятиях (в строительстве)» всех форм обучения, а также по дисциплине «Специальные вопросы экономики» для

студентов всех инженерно-строительных специальностей

Новосибирск 2003

Методические указания разработаны:

к.э.н. профессором Т.А. Ивашенцевой,

к.э.н. доцентом А.Б. Коганом

Рассмотрены и утверждены методической комиссией института экономики и менеджмента 03.11.03.

Рецензенты: Н.Г. Тоцкая, к.э.н., доцент кафедры ЭСИ НГАСУ;

Е.И. Шиян, к.э.н., доцент кафедры ЭСИ НГАСУ

(       Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 2003

Оглавление

С.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	2

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	4

3. БИЗНЕС-ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА	10

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ             ПРОЕКТОВ	15

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ	26

5.1. Постановка задачи бизнес-планирования инвестиционного проекта	26

5.2. Рекомендации по написанию резюме проекта	27

5.3. Анализ положения дел в отрасли	27

5.4. Производственный план	28

5.5. Финансовый план	33

5.6. Расчёт показателей эффективности проекта	38

ЛИТЕРАТУРА	43

ПРиложения……………………………………………...45

# 1. общая часть

Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта (ГОС) [1, с. 26, 29] к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки экономиста-менеджера по специальности 060800 «Экономика и управление на предприятиях (в строительстве)» и действующими в НГАСУ учебными планами. Они предусмотрены рабочими учебными программами дисциплин «Экономика отрасли (строительство)» (по теме «Технико-экономическое обоснование инвестиций») и «Экономическая оценка инвестиций» для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов всех форм обучения.

Методические указания рекомендуются также к использованию студентами этой специальности при выполнении специального раздела дипломной работы, предусмотренного её составом, – раздела по оценке эффективности, который должен содержать качественное обоснование и расчёты по финансово-экономической оценке разрабатываемого проекта или предлагаемых дипломником мероприятий с определением необходимых инвестиционных ресурсов, экономической и социальной эффективности, построением финансовых потоков и т.п. [2, с. 28].

Данные методические указания могут быть использованы для проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов всех инженерно-строительных специальностей при изучении дисциплины «Специальные вопросы экономики (Технико-экономическое обоснование инвестиций)».

Будущим специалистам (как экономистам-менеджерам, так и инженерам-строителям), которым предстоит трудиться в строительном комплексе или заниматься предпринимательской деятельностью, в своей практической работе обязательно придётся решать вопросы, связанные с вложением средств (инвестиций) в предпринимательские проекты и развитие предприятий. Они должны уметь качественно и количественно оценить направления и результаты инвестиций, обосновать их выгодность для предприятия (предпринимателя).

Инвестиции в основной капитал (основные фонды) предприятий выступают в форме капитальных вложений и называются прямыми. Практически все прямые инвестиции связаны со строительной деятельностью. Строительство – неотъемлемая часть инвестиционной деятельности при реализации проектов по прямым инвестициям. Поэтому выпускники строительного вуза должны владеть методикой их технико-экономического обоснования.

Цель преподавания дисциплин, посвящённых основам инвестиционной деятельности и технико-экономического обоснования инвестиций – сформировать у будущих экономистов-менеджеров и инженеров-строителей базовые знания по бизнес-планированию и экономической оценке инвестиционных проектов по инвестициям в форме капитальных вложений. Эти знания необходимы им для успешного изучения последующих дисциплин экономического цикла, выполнения дипломных работ и проектов и будут способствовать принятию ими в их практической деятельности эффективных хозяйственных решений.

В процессе изучения данных дисциплин студенты должны:

- усвоить основные понятия и категории методологии инвестиционного проектирования;

- ознакомиться с основами инвестиционной деятельности в России, с действующим законодательством и нормативно-методической литературой по вопросам, связанным с экономическим обоснованием прямых инвестиций;

- изучить существующие подходы и методы оценки эффективности инвестиций в форме капитальных вложений;

- ознакомиться с существующими формами выполнения технико-экономического обоснования инвестиционных проектов;

- изучить основы разработки бизнес-планов инвестиционных проектов.

Методические указания содержат планы практических и семинарских занятий, описание теоретических основ и отдельных формул по расчётам эффективности инвестиций, а также сквозную практическую задачу по разработке элементов бизнес-плана инвестиционного проекта в форме капитальных вложений. С целью активизации познавательного процесса и повышения эффективности усвоения основных понятий и категорий каждым студентом, предусмотрено решение задачи по вариантам. Вариант для каждого студента устанавливается преподавателем, ведущим практические занятия в соответствии с приложением 1 к настоящим методическим указаниям. Задача решается в часы практических занятий и оформляется на отдельных листах или в отдельной тетради. Представление решения сквозной задачи является необходимым условием получения студентом зачёта по дисциплине.

# 2. Основные понятия и категории инвестиционного проектирования

В начале изучения любой дисциплины следует изучить её терминологию. По данной теме предусмотрено практическое занятие в форме деловой игры, проводимой с использованием баскет-метода – на основе раздачи карточек с записями понятий и определений. Для этого учебная студенческая группа разбивается на 4-5 подгрупп (по 4-6 студентов в подгруппе), каждой подгруппе выдаётся конверт с набором карточек, на которых записаны отдельные понятия и термины. По предложенным карточкам студенты каждой подгруппы должны выполнить следующие задания:

- систематизировать и пояснить виды инвестиций;

- сформулировать признаки инвестиций;

- привести состав инвестиционного цикла, жизненного цикла инвестиций и этапов их технико-экономического обоснования;

- дать определение 5-6 категорий, связанных с инвестиционной деятельностью;

- дать характеристику этапов жизненного цикла инвестиционного проекта;

- распределить все карточки, находящиеся в конверте, по нескольким группам и пояснить принципы произведённой группировки понятий и категорий;

- привести понятие капитальные вложения и перечислить их объекты и источники;

- систематизировать источники инвестиций;

- пояснить порядок использования бюджетных источников;

- дать понятие инвестиционный проект и перечислить фазы его реализации;

- перечислить состав прединвестиционных исследований;

- дать понятие, пояснить роль и назначение технико-экономического обоснования инвестиций.

При ответах на вопросы рекомендуется использовать конспект лекций, дополнительную литературу [4, 5, 6, 8] и изложенные ниже теоретические положения.

Термин «инвестиция» имеет немецкое происхождение (Investition) и означает долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие с целью получения прибыли (буквальный перевод) [3, с. 119].

В соответствии с действующим законодательством понятие инвестиции означает денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности, в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [4, с. 1].

Исходя из определений, можно отметить, что вложение средств следует относить к инвестициям, если они обладают признаками:

- долгосрочные;

- связаны с риском (вкладываются в объекты предпринимательской деятельности);

- приносят прибыль.

В зависимости от направлений вложения инвестиции бывают рисковые, прямые, портфельные и аннуитет [5, с. 71-79]:

- рисковые инвестиции или венчурный капитал вкладывается в новые сферы деятельности. Такое вложение капитала обусловлено необходимостью финансирования мелких инновационных фирм в областях новых технологий и связано с большим риском его потери;

- прямые инвестиции представляют собой вложения в уставный капитал хозяйствующего субъекта, то есть в производство, с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении им. Чаще всего прямые инвестиции осуществляются в виде вложений в основной капитал – в воспроизводство основных фондов. Инвестиции в воспроизводство основных фондов могут производиться в форме капитальных вложений;

- портфельные инвестиции связаны с формированием «портфеля» и представляют собой приобретение ценных бумаг и других активов непроизводительного характера;

- аннуитет (ежегодный платёж) - это инвестиции, приносящие вкладчику определённый доход через регулярные промежутки времени. Такие инвестиции вкладываются, в основном, в страховые и пенсионные фонды.

Далее в настоящих методических указаниях мы будем рассматривать только прямые инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений.

Капитальные вложения – это инвестиции в основой капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты [4].

Объектами капитальных вложений в РФ являются находящиеся в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности различные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества.

Инвестиции в форме капитальных вложений осуществляются за счёт различных источников, которые можно подразделить на две группы: бюджетные и внебюджетные. Бюджетные источники состоят из:

- средств федерального бюджета (Бюджета развития);

- средств бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов;

- государственных кредитов (государственных гарантий по кредитам).

Бюджетные источники могут предоставляться инвесторам только на конкурсной основе для реализации инвестиционных проектов в рамках федеральных целевых или региональных программ структурной перестройки экономики и решения социальных задач. Например, ликвидация последствий землетрясений, программы поддержки беженцев, конверсия, развитие рыночной инфраструктуры и др. Выделение бюджетных источников представляет собой один из инструментов государственного регулирования экономикой в условиях рынка.

Государственные кредиты, также являются регулятором экономики. Такие кредиты, в отличие от коммерческих, льготные, то есть выдаются под низкие проценты или беспроцентные. Они также выделяются на конкурсной основе и выдаются в коммерческих банках под гарантии Центрального Банка России и Министерства финансов РФ по специальному перечню объектов. В перечень объектов, на строительство которых распространяется государственная поддержка, включаются наиболее важные стройки, способствующие реализации федеральных и региональных целевых программ.

К внебюджетным источникам капитальных вложений относят следующие:

- собственные средства предприятий и организаций (амортизационные отчисления, остающаяся в их распоряжении прибыль, учредительские взносы и др.);

- привлечённые средства;

- заёмные средства (ссуды, кредиты);

- внебюджетные инвестиционные фонды;

- средства индивидуальных застройщиков;

- средства иностранных инвесторов (совместных предприятий и иностранных фирм).

Специально разрабатываемую программу вложения капитала с целью получения прибыли или достижения социального эффекта называют инвестиционным проектом.

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской федерации и утверждёнными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план) [4].

Понятие инвестиционная деятельность включает в себя совокупность практических действий по реализации инвестиций. Процесс реализации и осуществления инвестиций называют инвестиционным процессом.

Инвестиционный цикл – это полностью осуществленные инвестиции с конкретным конечным результатом.

В составе инвестиционного цикла можно выделить шесть этапов [6, с. 19]:

1) поиск объектов вложений;

2) оценка рентабельности (результативности) и риска проекта;

3) разработка схемы финансирования;

4) заключение взаимоувязочных соглашений;

5) выполнение производственной, коммерческой и финансовой программ до полного погашения кредитов;

6) оценка финансовых результатов проекта и сопоставление их с запланированными.

Наряду с понятием инвестиционный цикл в мировой практике специалисты применяют понятие жизненный цикл инвестиций.

Инвестиционный проект любой направленности и масштаба в своем развитии проходит ряд этапов, составляющих жизненный цикл проекта. Жизненным циклом проекта называют промежуток времени между появлением проекта (идеи) и его завершением [7, с.79].

Согласно «Своду знаний по управлению проектами» американского института управления проектами жизненный цикл любого инвестиционного проекта состоит из четырех этапов или фаз. Начальная фаза (концептуальная) представляет собой разработку концепции проекта. По продолжительности первая фаза обычно занимает около 3 % всего жизненного цикла.

Следующая фаза – разработка проекта (планирование и проектирование). В этот период разрабатываются основные компоненты проекта и идёт подготовка к его реализации. Эта фаза занимает около 25 % жизненного цикла.

Третья фаза – реализация проекта (строительство), т.е. выполнение основных работ проекта, необходимых для достижения поставленной проектной цели. Длительность данной фазы - около 60 % жизненного цикла.

Последняя фаза – завершение проекта. На этой фазе достигаются конечные цели, такие как эксплуатация проекта, выпуск продукции, получение намеченной прибыли и т.д. В течение последней фазы подводятся итоги, разрешаются конфликты, обобщается опыт управления проектом, проект завершается. Последняя фаза составляет около 12 % жизненного цикла.

Как можно заметить, более половины жизненного цикла инвестиционного проекта и, следовательно, большая часть инвестиционного цикла представляет собой процесс строительства. То есть инвестиционная деятельность неразрывно связана со строительной деятельностью.

Основная деятельность по осуществлению инвестиционного проекта включает в себя следующие виды работ [7, с.81 – 82]:

- на первой фазе – прединвестиционные исследования;

- на второй фазе – планирование проекта, разработка проектно-сметной документации, проведение торгов (тендер) и заключение контрактов;

- на третьей фазе – выполнение всех строительно-монтажных работ, выполнение пуско-наладочных работ;

- на четвёртой фазе – сдача проекта, его эксплуатация (выпуск продукции, оказание услуг или выполнение работ), ремонт оборудования и развитие производства, демонтаж и реализация оборудования (закрытие проекта).

В полном объёме эта схема выполняется при реализации инвестиционных проектов по прямым инвестициям в форме капитальных вложений.

Реализация инвестиционных проектов, как правило, связана со значительными по объёмам и срокам инвестициями. При выборе направлений вложения необходимо провести их детальное технико-экономическом обоснование (ТЭО) и выявить целесообразность намечаемого инвестиционного проекта. Процесс прединвестиционных исследований достаточно сложный и проходит в несколько этапов [6, с. 54]:

1) выявление возможностей – ТЭО заключается в описании идеи проекта и базируется на аналогиях (даётся экспресс-оценка);

2) предварительный выбор – делаются грубые расчеты обобщающих показателей с точностью 20 процентов;

3) проектирование – разрабатывается полное ТЭО по всем показателям с точностью 10 процентов. Затраты на проектирование могут достигать 2 – 3 % от стоимости инвестиционного проекта;

4) оценка и принятие решения – обобщаются основные результаты полного ТЭО, анализируются интересы всех партнеров по реализации проекта и альтернативные варианты проекта.

В практической деятельности не всегда выполняются все этапы или стадии прединвестиционных исследований. Окончательное решение о целесообразности инвестиционного проекта может быт принято на любой стадии.

По окончании каждого этапа делается заключение о целесообразности проекта и выполнения дальнейших этапов ТЭО.

ТЭО оформляется, как правило, в виде бизнес-плана.

# 3. Бизнес-план инвестиционного проекта

В данном разделе методических указаний приведены теоретические положения, которые следует знать студенту при решении индивидуальной задачи по разработке фрагмента бизнес-плана по условному примеру (описание примера – в разделе 4).

Единой формы бизнес-плана реализации инвестиционного проекта нет, но в определённых ситуациях инвесторами и финансирующими органами такая структура может задаваться. Отметим три таких структуры бизнес-плана:

1) применяемая в мировой практике при обосновании инвестиций по методике МБРР (Международного банка реконструкции и развития), изложена в [8, с. 76] и рекомендуется для инновационных проектов. Основные разделы – исполнительное резюме (краткое содержание) бизнес-плана; описание фирмы-держателя проекта; описание продукции (услуг), производимой в рамках проекта; план маркетинга; организационный план; производственный план; анализ рисков; финансовый план; приложения;

2) представляемая в Министерство экономики РФ для участия в инвестиционных конкурсах на получение бюджетного финансирования или государственных гарантий, приведена в [9, 10] и предусматривает семь обязательных разделов – титульный лист, вводная часть или резюме проекта, анализ положения дел в отрасли, производственный план, план маркетинга, организационный план, финансовый план;

3) используется при обосновании частных инвестиций в коммерческие проекты, изложена в [11, с. 39 – 44] и содержит 15 разделов – титульный лист, вводная часть, анализ финансового состояния организации, анализ внешней среды бизнеса, оценка экономического потенциала организации, обоснование сущности нового бизнеса, оценка рыночного сегмента и вероятной доли продаж, план маркетинга, план инвестиционной и операционной деятельности, обоснование организационно-правовой структуры бизнеса, кадровое обеспечение, финансовый план, оценка и способы снижения риска, экологическая и социальная среда бизнеса, приложения.

Бизнес-план призван показать плодотворность идеи инвестиционного проекта, надёжность и экономическую целесообразность вложения в него средств. Приведём краткое содержание структуры бизнес-плана, используемой в мировой практике (МБРР) [8, с. 77 – 87]:

- исполнительное резюме (краткое содержание) бизнес-плана. Резюме должно отвечать на вопросы о том, для чего и в каком размере требуются инвестиции, в чём суть проекта, каковы основные параметры проекта;

- описание фирмы-держателя проекта. В данном описании даётся история фирмы-держателя проекта, её текущее состояние, назначение и уникальность продукции, особенности технологии, отражаются позиции фирмы в данном бизнесе, её сильные и слабые стороны, современный и желательный «имидж», какие конкретные шаги необходимо сделать для достижения поставленных целей;

- описание продукции (работ, услуг), производимой в рамках проекта. Обычно в этом разделе приводятся общее описание продукта, сфера его применения, преимущества перед конкурирующими товарами и описывается процесс разработки продукта с оценкой готовности к выходу на рынок (наличие патентов, лицензий, соответствие национальным и иностранным стандартам);

- план маркетинга. По мнению специалистов, это наиболее важный раздел бизнес-плана, в котором определяется спрос на данную продукцию, сегменты рынка (первичные и вторичные целевые), наличие конкуренции, правительственное и местное регулирование бизнеса, определяется стратегия маркетинга;

- организационный план. В нём приводятся сведения о владельцах и менеджерах фирмы, которые будут играть ведущие роли в реализации проекта. Даётся организационная схема, показывающая связи и разделение ответственности в рамках организации. Описывается кадровая политика и стратегия - разъясняется, как будет проводиться подбор, подготовка и оплата сотрудников, даются краткие сведения о планируемых льготах и стимулах;

- производственный план. Этот раздел должен содержать ответы на вопросы о том, где будет производиться продукция, какие для этого потребуются производственные мощности (динамика мощностей, какое оборудование и где намечается приобретать), где, у кого и на каких условиях будет закупаться сырьё, материалы и комплектующие (репутация поставщиков и опыт работы с ними), предусматривается ли производственная кооперация и с кем, возможное лимитирование объёмов производства и поставок ресурсов;

- анализ рисков. В данном разделе выявляются факторы, увеличивающие или уменьшающие конкретные виды рисков, связанных с реализацией проекта, проводится анализ выявленных факторов по их влиянию на величину рисков, оцениваются конкретные виды рисков и их уровни, разрабатываются мероприятия по снижению рисков, оказывающих негативное влияние на ход выполнения проекта;

- финансовый план. Он, как правило, содержит три части - план доходов и расходов (прогнозируется объём продаж и даётся оценка всех статей расходов), план денежных поступлений и выплат (на основе плана доходов и расходов прогнозируется денежная наличность по месяцам) и балансовый план (отражает состояние активов и пассивов предприятия на конец каждого года реализации проекта). Обычно финансовый план составляется на три года вперёд, причём данные на первый год даются с помесячной разбивкой;

- приложения – финансовые проектировки, результаты технической экспертизы, документы в поддержку проекта, предварительные соглашения с потенциальными потребителями проектируемой продукции (заказчиками), документы о правах на интеллектуальную собственность, брошюры и буклеты о предприятии и его продукции, статистические данные о рынке работ, продукции и услуг предприятия-держателя инвестиционного проекта, отчётные формы о финансовом состоянии предприятия (включая балансовые таблицы).

По такой структуре разрабатываются бизнес-планы инвестиционных проектов, реализуемых за счёт частных внебюджетных источников.

Российские инвесторы, желающие получить бюджетное финансирование или государственные гарантии, участвуют в инвестиционных конкурсах. Для этого, начиная с 1998 года, они должны представлять в Министерство экономики РФ определённые документы, в составе которых предусмотрен и бизнес-план [9]. Данный бизнес-план составляется по установленной форме [10] и содержит семь обязательных разделов:

- титульный лист с кратким названием проекта. На нём приводится информация об организации-претенденте, её учредителях, руководителе, сути проекта, о финансировании проекта (в процентах собственные и заёмные, в том числе отечественные и иностранные средства, средства государственной поддержки). Указывается сметная стоимость проекта, сроки строительства и окупаемости проекта, разработчик проектно-сметной документации. Отмечается наличие заключений государственной вневедомственной и экологической экспертизы;

- вводная часть или резюме проекта – показываются цели проекта и его выгодность, приводятся преимущества продукции в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, указывается объём ожидаемого спроса на продукцию, потребность в инвестициях и срок возврата заёмных средств. Отмечается, какие социальные вопросы позволяет решить реализация проекта;

- анализ положения дел в отрасли – даётся характеристика отрасли (развивающаяся, стабильная, стагнирующая), потребности и объёма производства продукции в регионе и в России, значимости для экономического и социального развития. Указываются ожидаемая доля организации в производстве данной продукции, потенциальные конкуренты, появившиеся аналоги продукта за последние три года;

- производственный план, в котором излагаются программа производства и реализации продукции, принятая технология производства, требования к организации производства, состав основного оборудования и условия его приобретения, поставщики сырья и материалов и альтернативные источники снабжения. В нём определяются также численность работающих и затраты на оплату труда, оценивается стоимость производственных фондов и порядок его амортизации, себестоимость производства продукции. Приводится общая стоимость инвестиционного проекта, стоимость строительства, технологическая структура капитальных вложений. Обосновывается экологическая и техническая безопасность;

- план маркетинга – содержит подробную информацию о спросе на продукцию, конкурентах, организации сбыта, об инвестициях, связанных с реализацией продукции, торгово-сбытовых издержках. Рассматриваются элементы стратегии противодействия конкурентам. Приводится обоснование цены на продукцию, расходов и доходов при послепродажном обслуживании, затрат на рекламу. Описывается программа реализации продукции по годам в поквартальном разрезе;

- организационный план содержит сведения об организации-претенденте на государственную поддержку, её финансовом состоянии, форме собственности и составе учредителей. Даются биографические справки о членах совета директоров, распределении обязанностей между руководителями. Приводятся сведения о поддержке проекта местной администрацией;

- финансовый план – является ключевым разделом, в котором планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность. Приводится объём финансирования проекта по источникам с документальным подтверждением от отдельных заимодателей. Обосновывается ходатайство о предоставлении средств федерального бюджета на возвратной и платной основе с оценкой риска. Определяются финансовые результаты реализации инвестиционного проекта (распределение выручки от продаж и чистая прибыль поквартально), денежные поступления и выплаты в процессе реализации проекта с разбивкой по кварталам (необходимым условием является положительное значение денежного потока для каждого интервала времени). Оценивается эффективность проекта по показателям срока окупаемости, точки безубыточности и бюджетного эффекта.

Настоящие методические указания предусматривают разработку учебного бизнес-плана по второй структуре, но часть разделов не выполняется. Всего студент на практических занятиях должен выполнить шесть разделов (п.п. 5.1 – 5.6 настоящих методических указаний).

# 4. Оценка эффективности инвестиционных проектов

При разработке финансового плана в составе учебного бизнес-плана инвестиционного проекта рассчитываются показатели эффективности. Рекомендуется использовать официальную методику, действующую в России [12]. Ниже кратко приведены основные положения методики, минимум которых следует знать для успешного выполнения индивидуального задания.

В настоящее время в России при определении эффективности инвестиционных проектов (ИП) рекомендована система показателей, основанных на методике ЮНИДО. С 1999 года действуют «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики, Минфином и Госстроем России [12].

Методическими рекомендациями предусмотрено оценивать два вида эффективности [12, с. 13 – 14]:

I – эффективность проекта в целом;

II – эффективность участия в проекте.

I вид – эффективность проекта в целом оценивается для определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Она включает в себя:

а) общественную (социально-экономическую) эффективность проекта. В случаях, когда ИП затрагивает только интересы России, общественная эффективность совпадает с народнохозяйственной. Показатели общественной эффективности учитывают социально-экономические последствия осуществления ИП для общества в целом, в том числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и «внешние»: затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты;

б) коммерческую эффективность проекта. Показатели коммерческой эффективности ИП учитывают финансовые последствия его осуществления для участника, реализующего ИП, в предположении, что он производит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами.

II вид – эффективность участия в проекте определяется для проверки реализуемости ИП и заинтересованности в нём всех его участников. Данный вид эффективности включает:

- эффективность участия предприятий в проекте;

- эффективность инвестирования в акции предприятия;

- эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к предприятию. В том числе выделяют региональную и народнохозяйственную эффективность, а также отраслевую;

- бюджетную эффективность ИП (эффективность участия государства в проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней).

Для выбора инвестиционного проекта при расчёте всех видов эффективности рассматриваемые МР в качестве основных показателей рекомендуют определять [12, с. 25 – 26]:

- чистый доход (ЧД);

- чистый дисконтированный доход (ЧДД);

- внутреннюю норму доходности (ВНД);

- потребность в дополнительном финансировании (ПФ, стоимость проекта, капитал риска);

- индексы доходности затрат и инвестиций (ИД);

- срок окупаемости;

- группу показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия-участника проекта.

Вышеперечисленные показатели эффективности рассчитываются на основе определения денежного потока (фт).

Любой ИП представляет собой операцию, связанную с получением доходов и осуществлением расходов, то есть порождает денежные потоки (потоки реальных денег) [12, с. 20]. Под денежным потоком понимают зависимость от времени денежных поступлений и платежей при реализации порождающего его проекта, определяемую для всего расчётного периода. Расчётный период охватывает временной интервал от начала проекта до его прекращения.

Расчётный период (Т) разбивается на шаги – отрезки, в пределах которых производится систематизация данных, используемых для оценки финансовых показателей. Шаги расчёта определяются их номерами – 0, 1,…т,… Продолжительность разных шагов может быть различной.

Значение денежного потока обозначается через (фt), если оно относится к моменту времени t, или через (фт), если оно относится к т-му шагу.

На каждом шаге значение денежного потока характеризуется следующими параметрами:

- притоком, равным размеру денежных поступлений;

- оттоком, равным платежам на этом шаге;

- сальдо, равным разности между притоком и оттоком.

Все притоки и оттоки на каждом шаге считаются относящимися к концу этого шага.

Денежный поток (фt) обычно состоит из потоков от отдельных видов деятельности - инвестиционной, операционной и финансовой. Основы определения денежных потоков от всех видов деятельности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Формирование денежных потоков

| Вид деятельности и условное обозначение денежного потока | Оттоки (расход денежных средств) | Притоки (доходы, поступления денежных средств) |
| --- | --- | --- |
| 1. Инвестиционная - фи(t) | капитальные вложения; затраты на пуско-наладочные работы; ликвидационные затраты в конце проекта; затраты на увеличение оборотного капитала; вложения в дополнительные фонды; | - продажа активов в течение и по окончании проекта; - поступления за счёт уменьшения оборотного капитала; |
| 2. Операционная - фо(t) | произведённые издержки; уплаченные налоги; | выручка от реализации; прочие и внереализационные доходы; в том числе поступления от вложений в дополнительные фонды; |
| 3. Финансовая - фф(t) | затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных предприятием долговых ценных бумаг; выплата дивидендов по акциям предприятия. | - вложения собственного (акционерного) капитала и привлечённых средств (субсидий и дотаций, заёмных средств, в том числе и за счёт выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг). |

При оценке ИП наряду с денежным потоком используется также накопленный денежный поток. Все его характеристики – накопленный приток, накопленный отток и накопленное сальдо определяются на каждом шаге расчётного периода как сумма за данный и все предшествующие шаги.

Рассмотрим подробнее определение основных показателей, рекомендуемых МР.

А. Чистый доход (ЧД) – это накопленный эффект (сальдо денежного потока) за весь расчетный период (т от 1 до Т):

(1)

Б. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – накопленный дисконтированный эффект за расчетный период. ЧДД рассчитывается по формуле:

(2)

где ( m –  коэффициент дисконтирования (приведения разновременных значений денежных потоков к ценности на определённый момент времени – момент приведения):

( m = 1 / [(1 + Е)tт – t0],			                (3)

tт – момент окончания (или начала) т-го шага;

t0 – момент приведения, выбирается произвольно. Часто выбирают базовый (начальный) момент – конец (начало) нулевого шага, в этом случае t0 = 0;

Е – норма дисконта, задаётся инвесторами или участниками проекта, в долях единицы в год (1/год). Норма дисконта в расчетах эффективности может включать или не включать поправку на риск. Включение поправки на риск обычно производится, когда проект оценивается при единственном сценарии его реализации. Безрисковая норма дисконта отражает доходность альтернативных безрисковых направлений инвестирования. При расчёте коммерческой эффективности она устанавливается на уровне депозитных ставок банков первой категории надежности (на практике – 4 - 6% к долларовому исчислению). При определении эффективности участия предприятия в проекте назначается инвестором самостоятельно или с учётом рыночной ставки доходности по долгосрочным (не менее 2 лет) государственным облигациям. Норма дисконта, включающая поправку на риск (Ер), отражает доходность альтернативных направлений инвестирования, характеризующихся тем же риском, что и инвестиции в оцениваемый проект. Риск учитывается путём повышения безрисковой нормы дисконта на величину премии за риск (р):

Ер = Е+р.				               (4)

В величине поправки на риск (р) в общем случае учитывается три типа рисков:

1) страновой риск – оценивается экспертами, по отечественным инвестициям внутри России не учитывается;

2) риск ненадежности участников проекта – определяется экспертно каждым участником проекта и не превышает 5 %;

3) риск неполучения предусмотренных проектом доходов – определяется с учетом технической реализуемости и обоснованности проекта, детальности проработки проектных решений. Ориентировочно его рекомендуется определять в соответствии с таблицей 2. Поправки на риск в отдельных отраслях могут отличаться от приведенных в этой таблице.

Таблица 2

Ориентировочная величина поправок на риск неполучения предусмотренных проектом доходов

| Величина риска | Пример цели проекта | Величина поправки на риск, % |
| --- | --- | --- |
| Низкий | Вложения в развитие производства на базе освоенной техники | 3-5 |
| Средний | Увеличение объема продаж существующей продукции | 8–10 |
| Высокий | Производство и продвижение на рынок ново продукта | 13–15 |
| Очень высокий | Вложения в исследования и инновации | 18–20 |

Поправки на риск не вводятся, если инвестиции застрахованы на соответствующий страховой случай, но при этом затраты инвестора увеличиваются на размер страховых платежей.

Безрисковая социальная (общественная) норма дисконта, используемая для оценки общественной и региональной эффективности, должна устанавливаться централизованно органами управления экономикой России в увязке с прогнозами экономического и социального развития. До её централизованного установления может приниматься на уровне безрисковой коммерческой нормы дисконта для проекта в целом.

ЧД и ЧДД характеризуют превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для данного ИП, соответственно, без учета и с учетом неравноценности эффектов (затрат, результатов), относящихся к различным моментам времени. Разность (ЧД – ЧДД) называют дисконтом проекта.

Для признания проекта эффективным с точки зрения инвестора необходимо, чтобы ЧДД проекта был положительным (ЧДД >0). При сравнении альтернативных проектов предпочтение должно отдаваться проекту с большим значением ЧДД (при выполнении условия его положительности).

В. Внутренняя норма доходности – в общем случае ею называется такое положительное число Ев, при равенстве нормы дисконта которому (Е = Ев) чистый дисконтированный доход проекта обращается в 0. При всех бóльших значениях Е ЧДД – отрицателен, при всех меньших значениях Е – положителен.

Для оценки эффективности ИП значение ВНД необходимо сопоставлять с нормой дисконта Е. Инвестиционные проекты, у которых ВНД > E, имеют положительный ЧДД и поэтому эффективны. Проекты, у которых ВНД < E, имеют отрицательный ЧДД и поэтому неэффективны. ВНД обычно определяется методом подбора – в расчётную схему определения ЧДД подставляются различные значения Е до тех пор, пока ЧДД не станет равным нулю (ЧДД = 0).

Для оценки эффективности ИП за первые k шагов расчетного периода рекомендуется использовать текущие значения вышеприведённых показателей (А – В). При этом суммирование проводится от 0-го до k-го шага (т = 0,1,2,… k).

Г. Срок окупаемости. Им называется продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. Начальный момент указывается в задании на проектирование (обычно это начало нулевого шага или начало операционной деятельности). Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент времени в расчетом периоде, после которого текущий чистый доход ЧД(k) становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

При оценке эффективности срок окупаемости, как правило, выступает только в качестве ограничения.

Д. Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется продолжительность периода от начального момента до «момента окупаемости с учетом дисконтирования». Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий чистый дисконтированный доход ЧДД(k) становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Е. Потребность в дополнительном финансировании (ПФ) – максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. Величина ПФ показывает минимальный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. Поэтому ПФ называют еще капиталом риска.

Ж. Потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконта (ДПФ) – максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности. Величина ДПФ показывает минимальный дисконтированный объем внешнего финансирования проекта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости.

И. Индексы доходности характеризуют (относительную) «отдачу проекта» на вложенные в него средства. Они могут рассчитываться как для дисконтированных, так и для недисконтированных денежных потоков. При оценке эффективности часто используются:

( индекс доходности затрат – отношение суммы денежных притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным платежам).

( индекс доходности дисконтированных затрат – отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков.

( индекс доходности инвестиций (ИД) – отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. Он равен увеличенному на единицу отношению ЧД к накопленному объему инвестиций;

( индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) – отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. ИДД равен увеличенному на единицу отношению ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций.

При расчете ИД и ИДД могут учитываться либо все капиталовложения за расчетный период, включая вложения в замещение выбывающих основных фондов, либо только первоначальные капиталовложения, осуществляемые до ввода предприятия в эксплуатацию (соответствующие показатели будут, конечно, иметь различные значения).

По вышеприведённой методике и рассмотренным показателям кафедрой ЭСИ составлена расчётная схема с использованием электронных таблиц «Excel». Расчёты экономической эффективности инвестиций рекомендуется проводить в табличной форме. Примерная форма таблицы приведена в приложении 2 к настоящим методическим указаниям.

Часть практического занятия по разработке финансового плана в индивидуальном учебном бизнес-плане инвестиционного проекта рекомендуется провести на ВЦ НГАСУ, чтобы студенты ознакомились с расчётной программой «Оценка ЭЭ ИП» (оценка экономической эффективности инвестиционного проекта), которую они впоследствии, при необходимости, могут использовать в дипломном проектировании.

При обосновании выгодности того или иного инвестиционного проекта следует учитывать, что в реальной ситуации на параметры проекта действуют случайные факторы, которые могут сопровождаться убытками (негативными рисками) [13, с. 10]. Выявлению и анализу всех факторов, оказывающих влияние на показатели проекта обычно уделяют значительное внимание при разработке технико-экономического обоснования и бизнес-плана любого инвестиционного проекта.

Для этого составе бизнес-плана обычно предусматривают специальный раздел – анализ рисков (по схеме МБРР) или эти вопросы решаются в финансовом плане (по схеме, принятой при проведении инвестиционных конкурсов). При этом выявляются факторы, увеличивающие или уменьшающие конкретные виды рисков, связанных с реализацией проекта, проводится анализ выявленных факторов по их влиянию на величину рисков, оцениваются конкретные виды рисков и их уровни, разрабатываются мероприятия по снижению рисков, оказывающих негативное влияние на ход выполнения проекта [8, с. 83].

Для выявления рисков, негативно влияющих на реализацию инвестиционного проекта, часто используют методику swot-анализа (анализа сильных и слабых сторон какой-либо бизнес-единицы, в нашем случае – инвестиционных проектов) [14, с. 368]. Суть применения методики swot-анализа можно свести к следующему [8, с. 15]. Привлекаются эксперты, которые: формируют перечень рисков (опасностей), связанных с реализацией проекта; оценивают направление (положительное или отрицательное) и степень влияния выявленных рисков с использованием балльной оценки. По каждому из выявленных рисков эксперты проводят оценку в баллах. Варианты шкалы балльной оценки могут колебаться в разных пределах (от –3 до +3, от-2 до +2 и т.п.). Для примера примем оценочную шкалу от «-2» до «+2». При этом значения в баллах соответствуют следующей степени влияния оцениваемого риска на реализацию проекта:

«-2» – по данному риску наблюдается сильное негативное влияние на проект;

«-1» – среднее (умеренное) негативное влияние;

«0» – влияние отсутствует;

«+1» – среднее (умеренное) позитивное влияние;

«+2» – сильное позитивное влияние.

Результаты оценки представляются в виде профиля рисков проекта (в форме графиков или таблиц). Для иллюстрации приведём профиль рисков примерного инвестиционного проекта в табличной форме (таблица 3).

Таблица 3

Пример построения профиля рисков инвестиционного проекта*)

| Перечень выявленных рисков (опасностей) инвестиционного проекта | Балльная оценка |
| --- | --- |
|  | Негативное влияние | Позитивное влияние |
|  | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Обеспеченность проекта ресурсами (финансовыми, кадровыми, материальными) |  |  |  | ( |  |
| 2. Оперативное управление ресурсами |  | ( |  |  |  |
| 3. Качество и своевременность поставки оборудования |  | ( |  |  |  |
| 4. Квалифицированный менеджмент |  |  |  |  | ( |
| 5. Соответствие продукции потребностям рынка |  |  |  |  | ( |
| 6. Изменение проектных решений в ходе строительства |  | ( |  |  |  |
| 7. Ценовая конкуренция |  |  |  | ( |  |
| 8. Неценовая конкуренция |  |  | ( |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |

Примечание:*) – профиль получается путём соединения ломаной линией точек в правой части таблицы.

По рискам, попавшим в зону негативного влияния на проект (графы 2 и 3 таблицы 3), разрабатываются мероприятия по снижению [13, с. 26].

# 5. методические указания по решению индивидуальной задачи

## 5.1. Постановка задачи бизнес-планирования инвестиционного проекта

В целях освоения методики оценки экономической эффективности прямых инвестиций на практических занятиях студентам рекомендуется выполнить индивидуальное задание. Условия задачи следующие:

- осуществляется расчёт эффективности инвестиционного (ИП) проекта строительства завода по выпуску облицовочного кирпича;

- выпускаемая проектируемым заводом продукция реализуется на территории Новосибирской области;

- исходные данные для определения параметров инвестиционного проекта принимаются по вариантам. Номер варианта определяется по приложению 1. Значения по отдельным показателям в разрезе пяти вариантов приведены в приложениях 3 – 5;

- расчётный период (горизонт расчёта) ИП принять 5 лет;

- шаг расчёта принять 1 год, для первого года привести поквартальную разбивку отдельных показателей;

- дисконтирование денежных потоков проводится на момент начала первого периода реализации проекта (к нулевому шагу);

- расчёты денежных потоков осуществляются в текущих ценах (без учёта инфляции);

- годовая норма дисконта (Е) принимается неизменной для всего периода реализации проекта на основе средневзвешенной стоимости капитала фирмы (рассчитывается по формуле 5);

- оценивается эффективность проекта в целом, то есть анализ эффективности осуществляется без детальной проработки схем финансирования проекта;

- оформление бизнес-плана ИП провести по структуре, рекомендованной Министерством экономики РФ, и изложенной в разделе 3 настоящих методических указаний.

## 5.2. Рекомендации по написанию резюме проекта

Объём данного раздела в выполняемом учебном бизнес-плане – одна страница. В резюме необходимо кратко отразить суть проекта:

- описать основные характеристики завода – местоположение, мощность, сроки выхода на рынок и т.п.;

- дать описание продукции – вид, назначение, аналоги (с учётом знаний по материаловедению и технологии строительного производства);

- описать потребителей – на кого ориентировано производство (на индивидуальное или производственное потребление, типы зданий), наличие и характер спроса;

- привести таблицу с оценкой экономической эффективности проекта в целом (по форме таблицы 11);

- сделать выводы о целесообразности вложения средств в реализацию данного ИП.

Резюме рекомендуется писать по окончании всех расчётов.

## 5.3. Анализ положения дел в отрасли

В данном разделе ИП студенту необходимо сделать вывод о положении дел в отрасли (промышленность строительных материалов, производство кирпича) и её состоянии (развитие, стабильное состояние, стагнация).

Также примерно (на основе изучения аналогичных предприятий в Новосибирской области) определить объём всего регионального рынка облицовочного кирпича и долю рынка, которая будет получена новым заводом в результате реализации данного проекта. В этом же разделе необходимо проанализировать существующих конкурентов, для чего следует привести их описание – какие кирпичные заводы имеются, их мощности, есть ли преимущества по сравнению со строящимся заводом (условно принять по 4 – 6 конкурентов).

Объём данного раздела – 1-2 страницы.

## 5.4. Производственный план

В данном разделе студенту следует кратко охарактеризовать используемую технологию производства кирпича (в соответствии со знаниями материаловедения и технологии производства строительных материалов) и рассчитать программу производства и реализации продукции (по форме таблицы 4).

Необходимо указать примерный (условно) состав основного оборудования на основе изучения специальной литературы [16] и периодики («Строительная газета» и журнал «Промышленность строительных материалов») и условия его приобретения. Следует рассмотреть (также условно) основных возможных поставщиков сырья и материалов, альтернативные источники снабжения.

По форме таблицы 5 необходимо рассчитать стоимость производственных фондов (оборудования, зданий и нематериальных активов) и их амортизацию (амортизационные отчисления). В данной форме приведена упрощённая схема. В реальной ситуации кроме вновь приобретаемых по проекту основных фондов могут относиться на проект (учитываться при расчёте амортизации) также и ранее созданные и работавшие основные фонды и затраты, которые были произведены по ранее приобретённым основным фондам и связаны с реализацией данного ИП.

Стоимость зданий, сооружений и оборудования в таблице 5 следует принять в соответствии с приложением 4. Стоимость нематериальных активов принять условно – до 10 % стоимости оборудования. Расчёт размера амортизационных отчислений следует производить линейным способом (равномерно по всему сроку полезного использования). Срок полезного использования (Тпи) основных фондов определяется по приложению 4. По нематериальным активам срок устанавливается студентом самостоятельно – не более 10 лет. При определении стоимости амортизируемого имущества (гр. 1 таблицы 5) следует из суммы капитальных вложений исключить суммы НДС, уплаченные при его создании и приобретении.

Таблица 4

Программа производства и реализации продукции по всему расчётному сроку проекта с разбивкой по годам (первый год – с разбивкой по кварталам)

| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по проекту | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по кварталам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в стоимостном выражении ( в текущих ценах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем реализации в натуральном выражении, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цена реализации единицы продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Выручка от реализации продукции (стр.2·стр.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Расчёт амортизационных отчислений по ИП с разбивкой по годам

| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по проекту | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по кварталам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего (по балансовой стоимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:– здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Начисленная амортизация по проекту, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:– здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – нематериальные активы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Накопленный износ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту (стр.1–стр.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При этом рекомендуется пользоваться следующими формулами:

(5)

НДС* = [1–1/(1+НДС/100)]∙100,		  (6)

где  Фб – основные фонды по проекту по балансовой стоимости (стр. 1 таблицы 5);

КВi – капитальные вложения в соответствующий вид основных фондов (оборудование, здания и сооружения, нематериальные активы), млн р.;

НДС* – процент налога на добавленную стоимость (НДС) в сумме капитальных вложений, %;

НДС – ставка начисления НДС при осуществлении капитальных вложений, принимается в зависимости от по в размере 20%.

Строку 2 таблицы 5 – размер годовой суммы начисленной амортизации (Аг) следует определять отдельно по каждой группе основных фондов по формуле:

Аг = Фб / Тпи . 				          (7)

Накопленный износ (стр. 3 таблицы 5) определяется для каждого года путём суммирования всех предыдущих значений и суммы амортизации, начисленной в расчётном году.

В производственном плане следует также определить общую стоимость инвестиционного проекта, стоимость строительства (строительно-монтажных работ – СМР) и технологическую структуру капитальных вложений. Эти расчёты следует проводить в форме таблицы 6. При этом рекомендуется принять суммы капитальных вложений на:

- выполнение СМР – в соответствии с приложением 4 в размере 95 % от капиталовложений в здания и сооружения;

- оборудование – в размере капиталовложений в оборудование по приложению 4;

- прочие затраты – в размере 5 % от капиталовложений в здания и сооружения (по приложению 4).

Таблица 6

Инвестиции (капитальные вложения) по проекту (в тыс. р.)

| Наименование показателей | Всего по проекту | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по кварталам |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Капитальные вложения в объекты сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Приобретение оборотных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Итого – объем инвестиций (сумма показателей пунктов 1 – 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Поступления от продажи основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Капитальные вложения в объекты сбыта, оборотные средства и иные инвестиции (строки 2, 3, 4 таблицы 6) принять равными нулю за каждый год всего срока расчёта ИП. Цена реализации имущества (строка 6 таблицы 6) в последний год ИП (на последнем шаге проекта) принимается равной 10 % от первоначальной стоимости основных фондов (Фб).

## 5.5. Финансовый план

В данном разделе студенту следует определить финансовые результаты реализации продукции по инвестиционному проекту, для чего составляется план по прибыли в форме таблицы 7, в графе 1 которой даны расчётные схемы по некоторым показателям. При расчёте значения суммы НДС по строке 2 данной таблицы НДС* определять по формуле (6).

Финансовый результат (строка 4 таблицы 7) определяется исходя из заданного уровня рентабельности продукции, который рекомендуется принять равным 25 % от объёма реализации без НДС.

Поскольку в условном примере оценивается эффективность проекта в целом, без проработки схем финансирования, выплаты процентов по долговым обязательствам не рассчитываются (строки 6 и 7 принимаются равными нулю за каждый год).

Налог на прибыль – строка 9 таблицы 7 (Нп) определяется по формуле:

Нп = Пн·Сн / 100, 			             (8)

где Пн – прибыль налогооблагаемая – стр. 8 таблицы 7, тыс. р.;

Сн – ставка налога на прибыль, принимается в соответствии с налоговым кодексом РФ в размере 24 % от величины налогооблагаемой прибыли [17, с. 284].

В финансовом плане составляется также план денежных поступлений и выплат по форме таблицы 8. Все расчётные схемы приведены в графе 1 таблицы 8.При этом строки 6 – 8 данной таблицы не заполняются, так как по условиям задачи (5.1 настоящих методических указаний) оценивается эффективность проекта в целом, которая не включает потоки от финансовой деятельности по проекту.

Таблица 7

Финансовые результаты производства и сбыта продукции по инвестиционному проекту

(операционная деятельность)

| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по проекту | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по кварталам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Общая выручка от реализации продукции (стр.4 таблицы 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (стр.1·НДС*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выручка от реализации продукции без НДС, кциизов и аналогичных обязательных платежей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Финансовый результат (прибыль) (стр.3·25/100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Выплата процентов по долговым обязательствам, в т.ч.: – за кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – по выпущенным ценным бумагам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сумма процентов по долговым обязательствам, учитываемая при расчёте налога на прибыль, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – за кредит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – по выпущенным ценным бумагам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Налогооблагаемая прибыль (стр.4 – стр.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Чистая прибыль (стр.8 – стр.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

План денежных поступлений и выплат (денежных потоков) по инвестиционному проекту

| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по проекту | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по кварталам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Денежные потоки от операционной деятельности |
| 1. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (стр.10 таблицы 7 + стр.2 таблицы 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности |
| 2. Поступление средств (приток), всего (стр. 6 таблицы 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выплаты (отток), всего (стр.5 таблицы 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (стр.2– стр.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Сальдо потока от операционной и инвестиционной деятельности (стр.1+стр.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая деятельность |
| 6. Поступление средств, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Выплата средств, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) уплата процентов по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) уплата процентов по выпущенным ценным бумагам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) выплата дивидендов акционерам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) погашение основного долга, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Сальдо денежного потока от всех видов деятельности (стр.5+стр.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Положительность всех значений по строке 9 таблицы 8 является одним из критериев эффективности и реализуемости проекта. В том случае, когда проект эффективен по всем оценочным показателям, можно вступать в переговоры с банками и иными кредиторами и определять условия финансирования (конкретные даты и суммы платежей). И только тогда оценивают денежные потоки от финансовой деятельности.

## 5.6. Расчёт показателей эффективности проекта

В данном разделе следует выполнить расчёт основных показателей эффективности проекта по форме таблицы 9. Звёздочками в таблице помечены клетки, которые нужно заполнить. Часть расчётных схем приведена в графе 1 данной таблицы. Чистый доход нарастающим итогом (строки 2 и 7) определяется для каждого года путём суммирования всех предыдущих значений и суммы чистого дохода (или ЧДД) на расчётном шаге.

Коэффициент дисконтирования разновременных затрат (строки 3 и 5 таблицы 9) рассчитывается по формуле (3). При этом следует учесть, что приведение по условиям данной задачи производится к нулевому моменту времени (на начало первого шага), то есть выражение (1+Е) возводится в степень номера шага расчёта.

Значение нормы дисконта (Е) по условиям решаемой задачи рекомендуется принимать равной средневзвешенной стоимости капитала (CC, % годовых), которая определяется по следующей формуле [18, с. 294]:

(9)

где  – удельный вес i-го источника финансирования, %;

– стоимость i-го источника финансирования, % годовых. Стоимость различных источников финансирования определяется в соответствии с текущей ситуацией на финансовом рынке.

Таблица 9

Расчёт показателей экономической эффективности проекта

| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по проекту | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | по кварталам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Чистый доход (стр.5 таблицы 8) |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 2. То же нарастающим итогом |  | * | * |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 3. Коэффициент дисконтирования (рассчитывается по формулам 3 и 9) |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 4. Чистый дисконтированный доход (стр.1·стр.3) |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 5. Коэффициент дисконтирования для расчёта внутренней нормы доходности |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 6. Дисконтированный чистый доход для определения внутренней нормы доходности (стр.1·стр.5) |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |
| 7. То же нарастающим итогом |  |  | * |  |  |  |  | * | * | * | * |

Следует учитывать, что стоимость акционерного капитала наибольшая, стоимость нераспределённой прибыли равна стоимости акционерного капитала и больше стоимости кредитов. Стоимость кредитов больше стоимости векселей. Исходя из этого, рекомендуется стоимость векселей принять на уровне 15 %, а стоимость остальных источников финансирования увеличивать по отношению к более дешевому источнику на 3 %;

N – количество источников финансирования (в нашем случае – три).

Средневзвешенную стоимость капитала (CC) рекомендуется рассчитывать на основе таблицы 10.

Таблица 10

Расчёт средневзвешенной стоимости капитала фирмы

| Наименование источника | Удельный вес источника, % | Стоимость источника, % годовых |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Собственные средства |  |  |
| 1. Акционерный капитал |  |  |
| 2. Нераспределенная прибыль |  |  |
| Заемные и привлеченные средства |  |  |
| 3. Кредиты банков |  |  |
| 4. Собственные векселя |  |  |

При этом удельные веса отдельных источников (графа 2 таблицы 10) следует принимать по приложению 5. Стоимость того или иного источника определяется студентом самостоятельно с учётом пояснений, приведённых к формуле (9).

Коэффициент дисконтирования для расчёта внутренней нормы доходности (ВНД) (строка 5 таблицы 9) определяется методом подбора. При этом рекомендуется расчёты выполнять в электронных таблицах, например, Microsoft Excel.

Строки 5 – 7 таблицы 9 заполняются несколько раз. Рекомендуется задавать любое значение нормы дисконта (Е), например в два раза больше средневзвешенной стоимости капитала фирмы, определять коэффициент дисконтирования и проверять значение строки 7 таблицы 9. Затем задаётся другое значение Е, так, чтобы в итоге по строке 7 в последней графе получить значение максимально близкое к нулю. Норма дисконта, дающая такой результат, и будет внутренней нормой доходности данного инвестиционного проекта.

В заключение данного раздела следует на основе расчётов, проведённых в таблицах 8 и 9, заполнить таблицу 11, которая затем приводится в резюме ИП.

Таблица 11

Показатели эффективности инвестиционного проекта

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Чистый дисконтированный доход |  |  |
| Внутренняя норма доходности |  |  |
| Период окупаемости |  |  |
| Чистый доход |  |  |
| Индекс доходности инвестиций |  |  |
| Потребность в финансировании |  |  |

Пояснения по заполнению таблицы 11:

- чистый дисконтированный доход (строка 1) определяется на основе таблицы 9 нарастающим итогом по строке 4;

- внутренняя норма доходности проекта определяется на основе расчёта строки 5 таблицы 9 для того случая, когда ЧДД по строке 7 данной таблице близок или равен нулю;

- период окупаемости (payback period) определяется как период от момента начала реализации проекта до момента, после которого чистый доход в дальнейшем становится неотрицательным (по значению строки 2 таблицы 9);

- чистый доход равен итогу по строке 2 таблицы 9;

- потребность в финансировании (ПФ) принимается как максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности (по строке 2 таблицы 9);

- индекс доходности инвестиций (ИД) определяется как отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности (итого по строке 1 таблицы 8) к абсолютной величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности (итого по строке 4 таблицы 8). Он равен увеличенному на единицу отношению ЧД к накопленному объему инвестиций. Индекс доходности показывает, сколько копеек чистого дохода приходится на один рубль инвестиций, вложенный в проект.

# ЛИТЕРАТУРА

- Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Специальность 060800 – Экономика и управление на предприятии (по отраслям). Квалификация: экономист-менеджер / Министерство образования РФ. – М., 2000. – 44 с.

- Дипломная работа. Методические указания для студентов специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии строительства» всех форм обучения / Т.А. Ивашенцева, Л.В. Заруева, Л.Ф. Манаков, Т.И. Пузыренко. – Новосибирск: НГАСУ, 2000. – 40 с.

- Локшина С.М. Краткий словарь иностранных слов / С.М. Локшина. – М.: «Сов. энциклопедия», 1966. – 385 с.

- Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39 – ФЗ // Экономика и жизнь. – 1999. – № 11. – С. 10 – 11; // КонсультантПлюс. Версия проф.

- Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 384 с.

- Экономика строительного предприятия: Учеб. пособие / В.В. Бузырев, Т.А. Ивашенцева, А.Г. Кузьминский, А.И Щербаков. – Новосибирск: НГАСУ, 1998. – 312 с.

- Цай Т.Н., Грабовый П.Г., Марашда Бассам Сайел. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка / Т.Н. Цай, П.Г. Грабовый, Марашда Бассам Сайел. – Изд - во “АЛАНС”, 1997. – 228 с.

- Инвестиционная деятельность в строительстве: Учеб. пособие / В.Л. Иваницкий, В.Г. Поляков, О.В. Полякова, А.И. Щербаков. – Новосибирск: НГАС, 1997. – 108 с.

- Порядок предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счёт средств Бюджета развития Российской Федерации / Утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1470 // Строительная газета. – 1998. – № 6. – С. 14.

- Положение об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации / Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. № 1470 // Строительная газета. – 1998. – №№ 6, 7.

- Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики / Д.А. Ендовицкий, под. ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; авт кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М.: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000. – 421 с.

- Ивашенцева Т.А., Коган А.Б., Тоцкая Н.Г. Риски и страхование в строительстве. Учеб. пособие / Т.А. Ивашенцева, А.Б. Коган, Н.Г. Тоцкая. – Новосибирск: НГАСУ, 2002. – 56 с.

- Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник для вузов / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ЗАО “Бизнес-школа Интел-синтез”, 1998. – 600 с.

- Варламова З.Н., Косова С.А. Маркетинг и стратегическое планирование. Учеб. пособие / З.Н. Варламова, С.А. Косова. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 1999. – 58 с.

- Завадский В.Ф. Технологияизделий стеновой и кровельной керамики: Учеб. пособие /В.Ф.Завадский Э.А.Кучерова, Г.И.Стороженко, А.Ю.Паничев. – Новосибирск: НГАСУ, 1998. – 76 с.

- О введении в действие второй части налогового кодекса российской Федерации. Федеральный закон РФ от 05.08.00 № 117-ФЗ // КонсультантПлюс. Версия проф.

- Ковалёв В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности / В.В. Ковалёв. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 512 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Варианты индивидуальных заданий для решения

сквозной задачи (принимаются по порядковому номеру журнала преподавателя)

| Номер варианта задания | Номер варианта в соответствии с приложениями 3 – 5 | Номер варианта задания | Номер варианта в соответствии с приложениями 3 – 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объём выпуска продукции (О1)) | Капитальные вложения (КВ2)) | Структура капитала фирмы (СК3)) |  | О1) | КВ2) | СК3) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 18 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | 5 | 20 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 22 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 23 | 5 | 3 | 3 |
| 9 | 2 | 4 | 4 | 24 | 5 | 4 | 4 |
| 10 | 2 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 26 | 5 | 1 | 5 |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 27 | 4 | 2 | 4 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 28 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 4 | 29 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | 3 | 5 | 5 | 30 | 3 | 5 | 3 |

Примечания: 1) – номер варианта в соответствии с приложением 3;

2) – номер варианта в соответствии с приложением 4;

3) – номер варианта в соответствии с приложением 5.

Приложение 2

Рекомендуемая форма выполнения расчётов по технико-экономическому обоснованию инвестиций на ПЭВМ

| № стр | Вид деятельности и наименование показателя | Значения по периодам (шагам) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Операционная деятельность |
| 1. | Выручка без НДС (обоснование приведено в __________) |  |  |  |  |  |
| 2. | Производственные затраты без НДС (обоснование приведено в __________) |  |  |  |  |  |
| 3. | Балансовая стоимость основных производственных фондов и нематериальных активов (в соответствии с ИП) |  |  |  |  |  |
| 4. | Амортизационные отчисления (из расчёта, что срок полезного использования принят по условиям проекта) |  |  |  |  |  |
| 5. | Остаточная стоимость основных производственных фондов на начало года (рассчитывается по программе) |  |  |  |  |  |
| 6. | То же, на конец года (стр.5-стр.4) |  |  |  |  |  |
| 7. | Прибыль от реализации (стр.1-стр. 2) |  |  |  |  |  |
| 8. | Налоги на имущество ((гр.5+гр.6)/2*2/100/n1)) |  |  |  |  |  |
| 9. | Налогооблагаемая прибыль (стр. 7- стр. 8) |  |  |  |  |  |
| 10. | Налог на прибыль (гр.9·24/100) |  |  |  |  |  |
| 11. | Чистая прибыль (стр. 9-стр. 10) |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Сальдо потока от операционной деятельности ф0(m) (стр.11+стр. 4) |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная деятельность |
| 13. | Приток (задаётся условиями проекта) |  |  |  |  |  |
| 14. | Капиталовложения(задаётся условиями проекта) |  |  |  |  |  |
| 15. | Сальдо фи(m) (стр. 13 - стр. 14) |  |  |  |  |  |
| 16. | Сальдо суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности ф(m) (стр.12+стр.15) |  |  |  |  |  |
| 17. | Сальдо накопленного потока (рассчитывается в программе) |  |  |  |  |  |
| 18. | Коэффициент дисконтирования (обосновывается и рассчитывается в программе) |  |  |  |  |  |
| 19. | Сальдо суммарного дисконтированного потока (стр.16 ·стр.18) |  |  |  |  |  |
| 20. | ЧДД (нарастающий итог стр. 19) |  |  |  |  |  |
| 21. | Дисконт проекта (стр. 17 - стр.20) |  |  |  |  |  |

Примечания: 1) n – количество внутригодовых периодов (4 квартала; 12 месяцев), если шаг расчёта принят меньше года.

Приложение 3

Объём выпуска продукции (облицовочного кирпича)

по вариантам ИП (в тыс. штук кирпича в год)

| Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 500 | 6 000 | 6 500 | 7 000 |

Приложение 4

Капитальные вложения в создание основных фондов по вариантам (млн р.)

| Вид основных фондов | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование со сроком полезного использования 7 лет | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
| Здания и сооружения со сроком полезного использования 20 лет | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 |

Приложение 5

Структура капитала фирмы по источникам образования (в процентах)

| Наименование источника | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственные средства |  |  |  |  |  |
| 1. Акционерный капитал | 50 | 60 | 60 | 50 | 55 |
| 2. Нераспределенная прибыль | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Заемные и привлеченные средства |  |  |  |  |  |
| 3. Кредиты банков | 20 | 5 | 15 | 35 | 25 |
| 4. Собственные векселя | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Text boxes

ЧД =  ∑( m ,

m

ЧДД =  ∑ ( m( m (E),

m

m