Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный университет управления»

Одобрено

Президиумом НМС ГУУ

А.Я. Кибанов

Оценка экономической и социальной эффективности проекта

совершенствования системы и технологии управления персоналом организации

Учебное пособие

для студентов специальностей «Управление персоналом»

и «Менеджмент организации» всех специализаций

Москва-2006

Оглавление

Введение

- Виды эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом

- Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом.

- Оценка экономических результатов совершенствования системы и технологии управления персоналом организации.

  - Расчет экономических результатов в сфере управления производством продукции.

  - Расчет экономических результатов в сферах производства и эксплуатации продукции.

- Расчет затрат, связанных с совершенством системы и технологии управления персоналом организации.

- Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом.

Рекомендуемая литература

В учебном пособии излагается методика оценки экономической и социальной эффективности проекта совершенствования системы и технологии управления персоналом организации. Методика разработана на основе анализа существующих подходов к измерению эффективности управления организацией и ее персоналом. Она учитывает действие как производственных, так и непроизводственных факторов, и включает формулы расчета экономических результатов и затрат, связанных с разработкой и реализацией организационных проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом.

Учебное пособие предназначено для преподавателей студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей, слушателей второго высшего образования, переподготовки, МВА, а также специалистов служб управления персоналом организаций.

Введение

Тема учебного пособия относится к разряду экономических проблем совершенствования управления организацией и ее персоналом.

В рыночных условиях, когда отношения государства с организациями строятся на принципиально новой основе, когда в корне меняется система размещения государственных заказов, резко возрастает роль экономических регуляторов при снижении нерыночных форм государственного регулирования, получают развитие формы негосударственной собственности и демократизации управления, повышается роль экономических методов, требующих систематического пересмотра концепций построения систем управления организацией и ее персоналом.

Осуществление организационных изменений на предприятиях требуют существенных дополнительных затрат на разработку и реализацию оргпроектов, которые не могут быть осуществлены без соответствующих обоснований экономической и социальной эффективности. В противном случае руководство организацией может потерпеть большие убытки, а ее коллектив рискует потерять благополучие.

Опыт показал, что изменения на предприятии не дают необходимого экономического эффекта, если одновременно с совершенствованием производственной системы не решаются вопросы рационализации системы управления производством и ее персоналом.

Однако вопросы экономического обоснования оргпроектов, направленных на развитие систем управления организацией и ее персоналом еще не нашли необходимой степени проработки, что сдерживает решение ряда проблем повышения эффективности управления персоналом. Одна из причин такого положения – недостаточное освещение этих вопросов в экономической литературе.

Данное учебное пособие рекомендуется студентам специальности «Управление персоналом» и других экономических специальностей для проведения экономического обоснования курсовых, дипломных проектов и работ.

- Виды эффективности проектов совершенствования системы

и технологии управления персоналом

Разработка и внедрение организационных проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом требует определенных инвестиций, поэтому при расчете экономической эффективности данных проектов следует пользоваться Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция – М.: 2000). Данный документ предусматривает три вида эффективности проектов:

- коммерческую (финансовую) эффективность, учитывающую финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участников;

- бюджетную эффективность, oтpaжaющую финансовые последствия осуществления проекта для федерального, регионального или местного бюджета;

- народнохозяйственную экономическую эффeктивнocть, учитывающую затраты и результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 
стоимостное измерение.

Для крупномасштабных (существенно затрагивающих интересы города, региона или всей России) проектов рекомендуется обязательно оценивать народнохозяйственную экономическую эффективность.

Коммерческая эффективность проекта определяется соотношением финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходности. Коммерческая эффективность может рассчитываться как для проекта в целом, так и для отдельных участников с учетом их вкладов. При этом в качестве эффекта выступает поток реальных денег.

В рамках каждого вида деятельности происходит приток Пi(t) и отток Оi(t) денежных средств. Обозначим разность между ними через Фi(t):

Фi(t) = Пi(t) – Оi(t),

где i – номер вида деятельности (1, 2, 3, ...).

Потоком peaльных денег Ф(t) называется разность между притоком и оттоком денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности в каждом периоде осуществления проекта (на каждом шаге расчета):

Ф(t) = [П1(t) – О1(t)] + [П2(t) – О2(t)] = Ф1(t) + Ф2(t).

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов осуществления прoeктa на доходы и расходы соответствующего (федерального, регионального или местного) бюджета. Основным показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования предусмотренных в проекте мер федеральной и peгиональной финансовой поддержки, является бюджетный эффект.

Бюджетный эффект (Bt) для t-го шага осуществления проекта определяется как превышение доходов соответствующего бюджета (Dt) над расходами (Pt) в связи с осуществлением данного проекта:

Bt = Dt – Pt.

Интегральный бюджетный эффект (Винт) рассчитывается как сумма дисконтированных годовых бюджетных эффектов или как превышение интегральных доходов бюджета (Dинт) над интегральными бюджетными расходами (Pинт).

Показатели народнохозяйственной экономической эффективности отражают эффективность проекта с точки зрения интересов народного хозяйства в целом, а также для участвующих в осуществлении проекта регионов (субъектов Федерации), отраслей, организаций.

При paсчетах показателей экономической эффективности на уровне народного хозяйства в состав результатов проекта включаются (в стоимостном выражении):

- конечные производственные результаты (выручка от реализации на внутреннем и внешнем рынках всей произведенной продукции, кроме продукции, потребляемой российскими организациями-участниками). Сюда же относится и выручка от продажи имущества и интеллектуальной собственности (лицензий на право использования изобретения, ноу-хау, программ для ЭВМ и т.п.), создаваемых участниками в ходе осуществления проекта;

- социальные и экологические результаты, рассчитанные исходя из совместного воздействия всех участников проекта на здоровье населения, социальную и экологическую обстановку в регионах;

- прямые финансовые результаты;

- кредиты и займы иностранных государств, банков и фирм, поступления от импортных пошлин и т.п.

Необходимо учитывать также косвенные финансовые результаты, обусловленные осуществлением проекта: изменения доходов сторонних организаций и граждан, рыночной стоимости земельных участков, зданий и иного имущества, а также затраты на консервацию или ликвидацию производственных мощностей, потери природных ресурсов и имущества от возможных аварий и других чрезвычайных ситуаций.

Социальные, экологические, политические и иные результаты, не поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные показатели народнохозяйственной эффективности и учитываются при принятии решения о реализации и (или) о государственной поддержке проектов.

В состав затрат проекта включаются предусмотренные в проекте и необходимые для его реализации текущие и единовременные затраты всех участников осуществления проекта, исчисленные без повторного счета одинаковых затрат одних участников в составе результатов других участников. Поэтому в расчет не включаются:

- затраты организаций-потребителей некоторой продукции на приобретение ее у изготовителей – других участников проекта;

- амортизационные отчисления по основным средствам, созданным (построенным, изготовленным) одними участниками проекта и используемыми другими участниками;

- все виды платежей российских организаций-участников в доход государственного бюджета, в том числе налоговые платежи. Штрафы и санкции за невыполнение экологических нормативов и санитарных норм учитываются в составе народнохозяйственных затрат только в том случае, если экологические последствия нарушений норм не выделены особо в составе экологических результатов проекта и не включены в состав результатов проекта в стоимостном выражении;

- проценты по кредитам Центрального банка РФ, его агентов и коммерческих банков, включенных в число участников реализации инвестиционного проекта;

- затраты иностранных участников.

Основные средства, временно используемые участником при осуществлении организационного проекта, учитываются в расчете одним из следующих способов:

- остаточная стоимость основных средств на момент начала их привлечения включается в единовременные затраты; на момент прекращения единовременные затраты уменьшаются на величину (новой) остаточной стоимости этих средств;

- арендная плата за указанные основные средства за время их использования включается в состав текущих затрат.

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне региона (отрасли) в состав результатов проекта включаются:

- региональные (отраслевые) производственные результаты; выручка от реализации продукции, произведенной участниками проекта, организациями региона (отрасли), за вычетом потребляемой этими же или другими участниками проекта продукции организации региона (отрасли);

- социальные и экологические результаты, полученные в регионе (в организациях отрасли);

- косвенные финансовые результаты, получаемые предприятиями и населением региона (организациями отрасли).

В состав затрат при этом включаются только затраты организаций – участников проекта, относящихся к соответствующему региону (отрасли), также без повторного счета одинаковых затрат и без учета затрат одних участников в составе результатов других участников.

При расчетах показателей экономической эффективности на уровне организации в состав результатов проекта включаются:

- производственные результаты;

- выручка от реализации произведенной продукции за вычетом израсходованной на собственные нужды;

- социальные результаты в части, относящейся к работникам организации и членам их семей.

В состав затрат при этом включаются только единовременные и текущие затраты организации без повторного счета (в частности, не допускается одновременный учет единовременных затрат на создание основных средств и текущих затрат на их амортизацию).

2.	Оценка экономической эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом

Экономическая эффективность управления организацией – многофакторное комплексное понятие. При оценке эффективности управления следует исходить из поставленных перед системой управления целей и результатов производства. Судить об эффективности управления нужно не только по эффективности системы управления, но и по эффективности производственной системы организации-производителя и организации эксплуатирующей (использующей) изделие или услугу.

Поэтому экономический эффект от реализации проекта совершенствования управления организацией образуется в сфере управления, в сфере производства и в сфере эксплуатации продукции (услуги).

Сказанное выше в полной мере относится к совершенствованию управления персоналом организации.

Экономический эффект в сфере управления достигается за счет снижения трудоемкости выполнения функций управления в результате избавления от излишних, несвойственных и дублируемых функций, связей, документации; излишних затрат в результате выбора наиболее экономичных способов выполнения функций; осуществления ряда функций с применением персональных компьютеров и других технических средств управления и т.п.

Экономический эффект в сфере производства образуется за счет уменьшения простоев в производстве, непроизводительных расходов, снижения сверхурочных часов работы, устранения сверхнормативных запасов материальных ресурсов, снижения себестоимости продукции (услуг), повышения производительности труда, качества продукции (услуг) и т.п.

Экономический эффект в сфере эксплуатации продукции (услуг) образуется за счет уменьшения текущих издержек по использованию продукции (например, удельных расходов на ремонт, расходование горючего) и т.п.

При оценке экономической эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом (принятии решения об экономической целесообразности осуществления проекта, выборе лучшего варианта) могут быть использованы следующие обобщающие показатели.

1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД), или интегральный экономический эффект (Эинт), определяется как сумма текущих экономических эффектов за весь период, приведенная к начальному шагу (начальному году расчетного периода) или как превышение интегральных экономических результатов над интегральными затратами. Его величина вычисляется по формуле

Эинт=ЧДД=Р−К=t=tHtKРt−Ktαt,

где	Р	–	экономические результаты осуществления мероприятий за расчетный период, руб.;

К	–	затраты на осуществление мероприятий за расчетный период, руб.;

tн	–	начальный шаг (начальный год расчетного периода);

tк	–	конечный шаг (конечный год расчетного периода);

Рt	–	экономические результаты, достигаемые на t-м шаге (в t-м году расчетного периода), руб.;

Кt	–	затраты, осуществляемые на t-м шаге (в t-м году расчетного периода), руб.;

αt	– коэффициент дисконтирования (коэффициент приведения разновременных затрат и экономических результатов к расчетному году).

В качестве начального года расчетного периода принимается год начала финансирования проекта совершенствования системы и технологии управления персоналом, включая проведение научных исследований.

Конечный год расчетного периода определяется моментом завершения всего жизненного цикла мероприятий по совершенствованию системы и технологии управления персоналом, включающего разработку, внедрение, а также использование результатов осуществления мероприятий на практике. Конечный год расчетного периода может определяться плановыми или нормативными сроками.

Интегральный экономический эффект от совершенствования системы и технологии управления персоналом складывается из трех составляющих, поэтому формулу расчета Эинт можно написать в виде:

Эинт=Эу1+Эу2+Эу3−t=tнtkКу1tαt,

где   Эу1 - экономический эффект в сфере управления;

Эу2 - экономический эффект в сфере производства;

Эу3 - экономический эффект в сфере эксплуатации продукции;

Ку1t - предпроизводственные затраты в t – м году расчетного периода.

Эу1=t=tнtkРу1tαt−t=tнtkКу2tαt,

где   Py1t - экономические результаты - экономия текущих расходов на управление в t- м году расчетного периода в результате осуществления мероприятий;

Ky2t - затраты - капитальные вложения в управление, связанные с внедрением мероприятий в t – м году расчетного периода.

Эу2=t=tнtkРу2tαt−t=tнtkКу3tαt,

где   Py2t - экономические результаты - экономия текущих расходов на производство в t- м году расчетного периода в результате осуществления мероприятий;

Ky3t - затраты - капитальные вложения в производство, связанные с внедрением мероприятий в t – м году расчетного периода.

Эу3=t=tнtkРу3tαt−t=tнtkКу4tαt,

где   Py3t - экономические результаты - экономия текущих издержек при использовании продукции, производимой после осуществления мероприятий (без учета амортизационных отчислений на реновацию) в t- м году расчетного периода;

Ky4t - затраты - капитальные вложения при использовании этой продукции в t – м году расчетного периода.

На практике иногда используют модифицированную формулу определения ЧДД:

ЧДД=t=tHtKРt−Кt'αt−Квл

где Кt'	– затраты на t-м шаге при условии, что в них не входят капиталовложения, руб.;

Квл	– сумма дисконтированных капиталовложений, руб.:

Квл=t=tHtKКвлαt

гдеКвл'	– капиталовложения на t-м шаге (в t-м году расчетного периода), руб.

Если ЧДД положителен, проект является экономически целесообразным и может рассматриваться вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.

2. Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных доходов к величине капиталовложений и рассчитывается по следующей формуле:

ИД=1Квл×t=tHtKРt−Кt'αt

3. Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта (Евн), при которой величина приведенных экономических эффектов равна капиталовложениям. Евн является решением уравнения:

t=tHtKPt−Kt'1+EВНt=t=tHtKКвл'1+Евнt

ВНД проекта определяется расчетным способом и сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода, реализация проекта оправдана.

4. Срок окупаемости (Ток) – минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный экономический эффект становится положительным и в дальнейшем остается неотрицательным. Срок окупаемости определяется исходя из условия:

Ток = min t, при котором t=tHtKPt−Kt'αt=Kвл

5. Рентабельность инвестиций (Рн), учитывающая интересы участников или специфику проекта, определяемая как

PH=t=tнtkPt−Kt'×αtКвл

При оценке экономической эффективности соизмерение разновременных показателей осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном году расчетного периода. Для приведения разновременных экономических затрат, результатов и эффектов используется норма дисконта Е, равная приемлемой для организации норме дохода на капитал. Технически приведение к базисному моменту времени затрат, экономических результатов и эффектов, имеющих место на t-м шаге расчета реализации проекта (t-м году расчетного периода), удобно производить путем умножения на коэффициент дисконтирования α, определяемый для постоянной нормы дисконта (Е) как

αt=11+Et

При проведении расчетов можно воспользоваться значениями коэффициента дисконтирования при различной величине нормы дисконта, приведенными в табл. 1.

Таблица 1

Значение коэффициента дисконтирования t при различных нормах дисконта.

| ## Год (t) | # Норма дисконта Е, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| 1 | 0.952381 | 0.943396 | 0.925926 | 0.909091 | 0.892857 | 0.862069 | 0847458. | 0.833333 | 0.806452 | 0.781250 | 0.769231 | 0.746269 | 0.714286 | 0.666667 | 0.555556 | 0.5 | 0.434783 | 0.384615 | 0.333333 |
| 2 | 0.907029 | 0.889996 | 0.857339 | 0.826446 | 0.797194 | 0.756144 | 0.718184 | 0.694444 | 0.650364 | 0.610352 | 0.591716 | 0.556917 | 0.510204 | 0.444444 | 0.308642 | 0.25 | 0.189036 | 0.147296 | 0.111111 |
| 3 | 0.863838 | 0.839619 | 0.793832 | 0.751315 | 0.711780 | 0.657516 | 0.608631 | 0.578704 | 0.524487 | 0.476837 | 0.455166 | 0.415610 | 0.364431 | 0.296296 | 0.171468 | 0.125 | 0.082190 | 0.056896 | 0.037030 |
| 4 | 0.822702 | 0.792094 | 0.735030 | 0.683013 | 0.635518 | 0.571753 | 0.515789 | 0.482253 | 0.422974 | 0.372529 | 0.350128 | 0.310156 | 0.260308 | 0.197531 | 0.095260 | 0.0625 | 0.035735 | 0.021883 | 0.012346 |
| 5 | 0.783526 | 0.747258 | 0.680583 | 0.620921 | 0.567427 | 0.497177 | 0.437109 | 0.401878 | 0.341108 | 0.291038 | 0.269329 | 0.231460 | 0.185934 | 0.131687 | 0.052922 | 0.03125 | 0.015537 | 0.008417 | 0.004115 |
| 6 | 0.746215 | 0.704996 | 0.630170 | 0.564474 | 0.506631 | 0.432328 | 0.373925 | 0.334898 | 0.275087 | 0.227374 | 0.207176 | 0.172731 | 0.138100 | 0.087791 | 0.029401 | 0.015625 | 0.006755 | 0.003237 | 0.001372 |
| 7 | 0.710681 | 0.665057 | 0.583490 | 0.513158 | 0.452349 | 0.375937 | 0.313925 | 0.279082 | 0.221844 | 0.177636 | 0.159366 | 0.128904 | 0.094865 | 0.058528 | 0.016344 | 0.007813 | 0.002937 | 0.001245 | 0.000457 |
| 8 | 0.676839 | 0.627412 | 0.540269 | 0.466507 | 0.403883 | 0.326902 | 0.266038 | 0.232468 | 0.178907 | 0.138778 | 0.122589 | 0.096197 | 0.067760 | 0.039018 | 0.009074 | 0.003906 | 0.001277 | 0.000479 | 0.000152 |
| 9 | 0.644609 | 0.591898 | 0.500249 | 0.424098 | 0.360610 | 0.284262 | 0.225456 | 0.193807 | 0.144280 | 0.108420 | 0.094300 | 0.071789 | 0.048400 | 0.026012 | 0.005041 | 0.001953 | 0.000555 | 0.000184 | 0,000051 |
| 10 | 0.613913 | 0.558394 | 0.463193 | 0.385543 | 0.321973 | 0.247185 | 0.226684 | 0.161506 | 0.116354 | 0.084738 | 0.072538 | 0.053572 | 0.034572 | 0.017342 | 0.002801 | 0.000977 | 0.000241 | 0,000071 | 0,000017 |

3. Оценка экономических результатов совершенствования системы и технологии

управления персоналом

Рассмотрим методику стоимостной оценки экономических  результатов, связанных с совершенствованием системы и технологии управления персоналом. Настоящая методика предусматривает учет 17 непроизводственных (табл.3) и 26 производственных (табл.6) факторов повышения экономической эффективности от совершенствования функционирования отдельных подсистем системы управления персоналом организации.

При помощи табл.3 непроизводственные факторы, а – табл.6 производственные факторы повышения экономической эффективности привязываются к подсистемам системы управления персоналом организации, в результате совершенствования которых данные факторы приводятся в действие. Это обстоятельство позволяет определить, какие расчетные формулы стоимостной оценки экономических результатов мероприятий по совершенствованию системы и технологии управления персоналом, приведенные в табл.4 (непроизводственные факторы) и табл.7 (производственные факторы) следует применить.

Количество факторов (и соответственно расчетных формул) может быть больше и степень их влияния на эффективность той или иной подсистемы системы управления персоналом определяется характером проводимых мероприятий и особенностью функционирования системы управления персоналом и системы управления организации в целом.

Расчетные формулы стоимостной оценки экономических результатов, приведенные в табл. 4 и 7, могут упрощаться или усложняться за счет изменения числа показателей, их составляющих. Это зависит от конкретных условий разработки и реализации проектных мероприятий, степени доступности исходных данных, экономической грамотности, смышлености и находчивости проектировщика (студента, слушателя, менеджера службы управления персоналом и т.д.). Не случайно в упомянутых таблицах в отдельных случаях приводится по два варианта расчетных формул по одному и тому же фактору.

3.1. Расчет экономических результатов в сфере управления производством продукции

Расчету экономических результатов в сфере управления должен предшествовать анализ состояния следующих подсистем системы управления персоналом: линейного руководства, планирования и маркетинга персонала, найма и учета персонала, трудовых отношений, условий труда, развития персонала, мотивации и стимулирования персонала, социального развития, развития оргструктур управления, правового обеспечения управления персоналом, информационного обеспечения управления персоналом организации. Анализ каждой из этих подсистем следует осуществлять в разрезе следующих элементов: функции управления, оргструктура управления, кадры управления, технические средства управления, информация, методы организации управления, технология управления, решения. Анализ состояния элементов каждой из упомянутых подсистем осуществляется по показателям, приведенным в табл.2.

Такой анализ позволяет определить состояние отдельных подсистем и их элементов,

вскрыть резервы по совершенстовованию их функционирования, разработать проектные мероприятия и собрать необходимые данные для расчета экономических результатов и затрат, связанных с реализацией проекта по формулам, приведенным в табл.4 и разделе 4 настоящей работы.

Расчет экономических результатов следует начинать с определения тех непроизводственных факторов, действие которых благоприятно влияет на эффективность управления персоналом в связи с осуществлением того или иного мероприятия по совершенствованию функционирования той или иной подсистемы системы управления персоналом организации (табл.3).

Таблица 2

Показатели анализа состояния отдельных подсистем системы управления персоналом организации в разрезе составляющих их элементов

| № п/п | Наименование элемента подсистемы системы управления персоналом | Показатели анализа состояния подсистем системы управления персоналом по элементам |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Функции управления | - Количество видов функций; - уровень дублирования функций, уровень регламентации функций; - затраты на осуществление функций управления; - уровень качества осуществления функций управления. |
|  | Организационная структура управления | - Количество и состав управленческих подразделений на разных иерархических уровнях, тип существующей структуры управления, число уровней управления; - степень регламентации оргструктуры, уровень управляемости в сравнении с нормой управляемости; - затраты на управление по отдельным функциональным подразделениям и уровням управления. |
|  | Кадры управления | - Численность управленческих кадров, удельный вес руководителей, специалистов и других служащих; - профессиональный, квалификационный и возрастной состав, структура по стажу работы, общеобразовательный уровень, уровень организации повышения квалификации и переподготовки; - уровень текучести, уровень обеспеченности системы управления кадрами; - уровень использования персонала, уровень состояния трудовой дисциплины, уровень соответствия работников управления занимаемым должностям. |
|  | Технические средства управления | - Количество и вид технических средств, уровень использования технических средств; - удельный вес прогрессивных видов оргтехники и компьютеров; - уровень механизации и автоматизации управления управленческих процессов; - удельный вес стоимости оргтехники и компьютеров в общей стоимости основных фондов. |

Продолжение табл.2

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
|  | Информация | - Объем и вид информации, уровень информационного обеспечения; - качество информации; - количество документов и информации, приходящейся на одно структурное подразделение или работника аппарата управления; - затраты на создание, передачу и обработку информации, уровень использования информации и документов. |
|  | Методы организации управления | - Уровень обеспеченности системы управления регламентирующей и методической документацией; - уровень системы стимулирования и оплаты труда; - уровень социально-психологической обстановки; - уровень организации и нормирования труда, наличие распорядка рабочего дня руководителей; - уровень правового обеспечения; - соотношение административных, экономических и социально-психологических методов по отдельным подразделениям аппарата управления. |
|  | Технология управления | - Состав и последовательность выполнения процессов управления, структура и длительность управленческого цикла; - удельный вес процедур и операций творческого и рутинного характера; - уровень регламентации процессов управления; - уровень применения прогрессивных технологических процессов обработки информации; - уровень качества выполнения управленческих процессов, процедур и операций; - затраты на выполнение процессов, процедур и операций. |
|  | Решения | - Количество принимаемых решений; - своевременность принятия решений; - уровень регламентации решений; - степень выполнения решений, качество принимаемых решений, удельный вес принимаемых типовых управленческих решений; - затраты на выработку, обоснование. принятие и реализацию решений. |

Таблица 3

Непроизводственные факторы повышения экономической эффективности от совершенствования функционирования отдельных подсистем системы управления персоналом организации

| Элементы системы управления | № п/п | Наименование непроизводственного фактора | Наименование подсистем системы управления персоналом организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Линейного руководства | Планирования и маркетинга персонала | Найма и учета персонала | Трудовых отношений | Условий труда | Развития персонала | Мотивации и стимули-рования персонала | Социального развития | Развития оргструктур управления | Правового обеспечения управления персоналом | Информационного обеспечения управления персоналом |
| Функции управления | 1. | Снижение затрат на осуществление функций | + |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
|  | 2. | Повышение качества осуществления функций | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Оргструк- тура управления | 3. | Снижение затрат на управленческий персонал в результате совершенствования оргструктуры управления | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |
| Кадры управления | 4. | Повышение производительности труда управленческих работников за счет ускорения обучения, переподготовки и повышения квалификации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 5. | Сокращение численности управленческих работников | + |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + |
|  | 6. | Улучшение использования управленческого персонала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 7. | Снижение текучести управленческих работников | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |
| Технические средства управления | 8. | Улучшение использования компьютеров | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
|  | 9. | Улучшение использования оргтехники | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Информация | 10. | Снижение трудоемкости обработки информации | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  | + |
|  | 11. | Удешевление оформления документации | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
|  | 12. | Уменьшение ошибок в документации | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  | + |

Продолжение табл.3

| Методы организации управления | 13. | Повышение корпоративной культуры | + |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14. | Снижение затрат на оргпроектирование | + |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
| Технология управления | 15. | Снижение трудоемкости разработки регламентирующей документации | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
|  | 16. | Снижение трудоемкости разработки методической документации | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| Решения | 17. | Сокращение цикла обоснования, выработки, принятия и реализации решений |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |

Примечание:

«+» означает, что совершенствование функционирования соответствующей подсистемы системы управления персоналом организации может дать экономический эффект (экономический результат) в сфере управления за счет соответствующего непроизводственного фактора.

Таблица 4

Основные расчетные формулы для стоимостной оценки экономических результатов (Ру1) мероприятий по совершенствованию системы и технологии управления персоналом организации по непроизводственным факторам

| № п/п |  | Непроизводственные факторы | Расчетная формула стоимостной оценки экономических результатов в сфере управления (годовая экономия) | Показатели, составляющие формулу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
|  | Снижение затрат на осуществление функций |  | Py11=i=1ni=1mЗi'−i=1mЗi'' | n – количество функций управления Зi',Зi'' - значение i-ой статьи расходов до и после мероприятий, руб. m – количество статей расходов |
|  | Повышение качества осуществления функций |  | Ру12=Ру15∗1−Ккфу'Ккфу'' | Кпфу',Кпфу'' - коэффициент, характеризующий уровень качества функций управления до и после мероприятий. |
|  | Снижение затрат на управленческий персонал в результате совершенствования оргструктуры управления |  | Py13=Ф1Ф2−1∗Чр∗Зсу или Ру13=Ру1А1−Ру2А2∗А2 | Ф1;Ф2 – годовой фонд рабочего времени всех управленческих работников до и после мероприятий, ч.; Чр – численность управленческих работников до мероприятий, чел.; Зсу – среднегодовая заработная плата одного управленческого работника, руб.; Ру1;Ру2 – расходы на управления до и после мероприятий, руб.; А1;А2 – годовой объем реализуемой продукции до и после мероприятий, руб. |

Продолжение табл.4

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение производительности труда управленческих работников за счет ускорения обучения, переподготовки и повышения квалификации | Py14=Ч∗Цр∗ТоТн+Ф∗1−100100+ΔП | Ч – численность управленческих работников, прошедших обучение, чел.; Цр - стоимость одного часа работы работника, руб.; То – время ускорения обучения, мес.; Тн – планируемое время обучения, мес.; Ф – годовой фонд времени работы одного работника, ч.; ΔП - повышение производительности труда, %. |
|  | Сокращение численности управленческих работников | Ру15=ΔЧ∗Зсу∗Кз | ΔЧ - сокращение численности управленческих работников, чел.; Кз – коэффициент роста средней заработной платы. |
|  | Улучшение использования управленческого персонала | Ру16=Ру13∗Кис | Кис – коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта от улучшения использования управленческого персонала. Определяется экспертным путем. |
|  | Снижение текучести управленческих работников | Ру17=Р∗1−К2ТК1Т Р=Зд∗Чд∗Кс∗Кд | К1Т,К2Т - фактический и ожидаемый коэффициенты текучести, %; Зд – среднедневной заработок одного работника, руб.; Чд – количество человеко-дней неработы в связи с увольнением или обучением вновь принятого работника; Кс – коэффициент, учитывающий размер единого социального налога; Кд – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату. |
|  | Улучшение использования компьютеров | Ру18=Ср−Св∗Тв | Ср – стоимость выполнения функций без компьютера, руб.; Св – стоимость одного часа использования компьютера, руб.; Тв – время выполнения функции на компьютере, ч. |
|  | Улучшение использование оргтехники | Ру19=i=1nС1о−С2о | n – количество функций, при выполнении которых используется оргтехника; C1о,С2о- стоимость выполнения функций соответственно вручную и с помощью оргтехники, ч. |
|  | Снижение трудоемкости обработки информации | Ру110=Т∗ЗмКд∗Ч−ТМ∗Св | Т- трудоемкость обработки информации ручным способом, чел.-ч.; Зм – среднемесячная заработная плата управленческого работника, руб.; Кд – количество рабочих дней в месяце, дн.; Ч – количество рабочих часов в день,ч.; Тм – трудоемкость обработки той же информации на компьютере, чел.-ч. |

Продолжение табл.4

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удешевление оформления документации | Ру111=Тм'∗Т1−Т2∗Цр | Тм' - количество документов, переводимых на компьютерное оформление; Т1;Т2 – среднее время оформления одного документа до и после мероприятий, ч. |
|  |  | Уменьшение ошибок в документации | Ру112=Д∗Во∗Со100 | Д – количество документов в год; Во – уменьшение ошибок в течение года, %; Со – стоимость исправления ошибок, руб. |
|  |  | Повышение корпоративной культуры | Ру113=Ру13∗Кк | Кк – коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта от повышения корпоративной культуры (устранение потерь рабочего времени в связи с конфликтными ситуациями, низким уровнем трудовых отношений и т.п.).Определяется экспертным путем. |
|  |  | Снижение затрат на оргпроектирование | Ру114=В∗ЦП∗Р∗t1−t2 | В – количество оргпроектов в год; ЦП – заработная плата за один день работы проектировщика, руб.; Р – среднее количество проектировщиков, приходящееся на один проект; t1;t2 – время проектирования за год до и после мероприятий, направленных на рационализацию процессов оргпроектирования, дн. |
|  |  | Снижение трудоемкости разработки регламентирующей документации | Ру115=i=1nТ1р−Т2р∗Цу | n – число разрабатываемых регламентов; Т1р;Т2р- трудоемкость разработки регламентирующей документации до и после мероприятий, чел-дн. Цу – стоимость одного дня работы работника управления, руб. |
|  |  | Снижение трудоемкости разработки методических документов | Ру116=i=1nТ1д∗Цр1−Т2д∗Цр2 | n – количество разрабатываемых методических документов; Т1д;Т2д - трудоемкость разработки одного документа,ч.; Цр1;Цр2- стоимость 1 часа работы работника до и после мероприятий, руб.; |
|  |  | Сокращение цикла обоснования, выработки, принятия и реализации решений | Ру117=i=1mТ1р−Т2р∗Цу | m – количество управленческих решений; Т1р;Т2р - длительность обоснования, выработки, принятия и реализации решения до и после мероприятий, дн. |

Примечание: По приведенным формулам определяются экономические результаты, получаемые в сфере управления, от совершенствования функционирования каждой из подсистем системы управления персоналом организации.

  - Расчет экономических результатов в сферах производства и эксплуатации

производства

Расчету экономических результатов в сферах производства и эксплуатации продукции должен предшествовать анализ состояния производства и эксплуатации продукции по следующим элементам производственной системы: производственные функции, организационная структура производства, кадры производства, средства труда, предметы труда, методы организации производства, технология производства, продукция (услуги). Анализ состояния производства осуществляется по показателям, приведенным в табл.5.

Такой анализ позволяет определить состояние отдельных элементов производственной системы, вскрыть резервы по совершенствованию их функционирования, разработать проектные мероприятия и собрать необходимые данные для расчета экономических результатов и затрат, связанных с реализацией проекта по формулам, приведенным в табл.7 и разделе 4 настоящего учебного пособия.

Расчет следует начинать с определения тех производственных факторов, действие которых благоприятно влияет на эффективность управления персоналом в связи с осуществлением того или иного мероприятия по совершенствованию функционирования той или иной подсистемы системы управления персоналом организации (табл.6).

Таблица 5

Показатели анализа производственной системы организации в разрезе

составляющих ее элементов

| № п/п | Наименование элемента производственной системы | Показатели анализа состояния производственной системы в разрезе составляющих ее элементов |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | Производственные функции | - Количество производственных функций, приходящихся на одного рабочего, бригаду; - затраты на осуществление производственных функций; - длительность и качество осуществления производственных функций. |
|  | Организационная структура производства | - Состав производственных подразделений организации; - территориальное расположение подразделений организации; - Внутрипроизводственные связи звеньев производственной структуры; - распределение численности работающих, производственных мощностей и объемов производства по производственным подразделениям; - длительность производственного цикла. |

Продолжение табл.5

| 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- |
|  | Кадры производства | - Состав и структура кадров производства, численность по категориям работающих, обеспеченность кадров по составу; - образовательный уровень, уровень текучести; - эффективность использования трудовых ресурсов; - социальная структура трудового коллектива; - уровень производительности труда и размеры фонда заработной платы; - уровень нормирования труда, формы разделения и кооперации труда; - уровень организации труда. |
|  | Средства труда | - Структура основных производственных фондов; - состав и структура образования по стоимости и видам, показателям использования основных фондов; - степень прогрессивности оборудования - уровень механизации и автоматизации, фондовооруженность. |
|  | Предметы труда | - Объем и номенклатура материальных ресурсов: - размеры производственных запасов; - коэффициент оборачиваемости оборотных средств; - степень прогрессивности применяемых материалов; - материалоемкость, уровень обеспеченности предметами труда; - уровень организации снабжения материальными ресурсами; - эффективность использования материальных ресурсов. |
|  | Методы организации производства | - Уровень предметной, технологической и подетальной специализации; - уровень концентрации и кооперации продукции; - научно-технический уровень производства; - эффективность мероприятий по совершенствованию организации производства. |
|  | Технология производства | - Структура видов технологических процессов, степень их прогрессивности; - удельный вес ручного труда, уровень применения типовых технологических процессов; - качество и затраты на осуществления технологических процессов. Длительности протекания техпроцессов. |
|  | Продукция | - Объем и номенклатура выпускаемой продукции, объем НИОКР и услуг; - уровень качества выпускаемой продукции, работ и услуг - степень сложности продукции; - удельный вес новых видов продукции; - динамика роста объемов производства и НИОКР; - себестоимость и цена выпускаемой продукции, прибыль и рентабельность. |

Таблица 6

Производственные факторы повышения экономической эффективности от совершенствования функционирования отдельных подсистем системы управления персоналом организации

| Элементы производственной системы | № п/п | Наименование производственного фактора | Наименование подсистем системы управления персоналом организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | линейного руководства | Планирования и маркетинга персонала | найма и учета персонала | Трудовых отношений | Условий труда | Развития персонала | Мотивации и стимули-рования персонала | Социального развития | Развития оргструктур управления | Правового обеспечения управления персоналом | Информационного обеспечения управления персоналом |
| Производственные функции | 1. | Повышение качества продукции и услуг | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  | + |
|  | 2. | Снижение брака | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Организационная культура производства | 3. | Сокращение длительности производственного цикла | + |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |
|  | 4. | Повышение ритмичности работы производственных подразделений | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| Кадры производства | 5. | Высвобождение численности рабочих | + |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
|  | 6. | Улучшение использования рабочих | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
|  | 7. | Повышение производительности труда в основном производстве | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
|  | 8. | Повышение уровня квалификации рабочих | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |
|  | 9. | Сокращение потерь рабочего времени | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | 10. | Снижение текучести рабочих кадров | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |
|  | 11. | Сокращение времени на сверхурочные работы | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + |  |
| Средства труда | 12. | Улучшение использования основных производственных фондов | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
|  | 13. | Повышение уровня механизации и автоматизации производства | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |

Продолжение табл.6

| Предмет труда | 14. | Снижение сверхнормативных запасов материальных ресурсов | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15. | Улучшение использования материальных ресурсов | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
|  | 16. | Снижение затрат на хранение материальных ценностей | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
|  | 17. | Ускорение оборачиваемости оборотных средств | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
|  | 18. | Улучшение качества и повышение степени обоснованности норм | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  | + |
| Методы организации производства | 19. | Повышение уровня трудовой дисциплины | + |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |
|  | 20. | Повышение культуры производства | + |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |
|  | 21. | Сокращение производственного травматизма и заболеваний | + |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  |
| Технология производства | 22. | Повышение уровня прогрессивности применяемой технологии | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  | + |
|  | 23. | Уменьшение удельного веса ручного труда в технологических процессах | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
| Продукция | 24. | Рост объема производства продукции и услуг | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
|  | 25. | Снижение трудоемкости изготовления продукции и оказания услуг | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |
|  | 26. | Снижение материалоемкости продукции | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |

Примечание:

«+» означает, что совершенствование функционирования соответствующей подсистемы системы управления персоналом организации может дать экономический эффект (экономический результат) в сферах производства или эксплуатации продукции за счет соответствующего непроизводственного фактора.

Таблица 7

Основные расчетные формулы для стоимостной оценки экономических результатов (Ру2 и Ру3) мероприятий по совершенствованию системы и технологии управления персоналом организации по производственным факторам

| № п/п |  | Производственные факторы | Расчетная формула стоимостной оценки экономических результатов в сферах производства и эксплуатации продукции (годовая экономия) |  | Показатели, составляющие формулу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | Повышение качества продукции и услуг |  | Ру21=Ц2−С2I∗В2−Ц1−С1I∗В1 |  | Ц1;Ц2 - оптовая цена продукции до и после мероприятий, руб.; С1I;С2I - себестоимость единицы продукции (услуги) до и после мероприятий, руб.; |  |
|  | Снижение брака |  |  | Ру22=БИ1−БИ2∗В2∗С2100 или Ру22=БИ1−БИ2∗Ц−ЦБ∗В2100 |  | - количество забракованных изделий по отношению к количеству годных до и после внедрения мероприятий, %; С2 – себестоимость (без отчисления на амортизацию) единицы продукции после внедрения мероприятия. руб.; Ц- цена единицы годных изделий, руб.; Цб – цена единицы бракованных изделий (лома), руб. |
|  | Сокращение длительности производственного цикла |  |  | Ру23=ΔАА1∗П1+С1−С2100∗А2 ΔА=А1∗Кц |  | ΔА - годовой прирост продукции (услуг) за счет сокращения длительности производственного цикла, руб.; П1 – прибыль от реализации продукции до внедрения мероприятий, руб.; С1;С2 – затраты на 1 рубль реализуемой продукции до и после мероприятий, коп.; КЦ – коэффициент прироста выпуска продукции за счет сокращения длительности производственного цикла. Определяется прямым счетом или на основе экспертных оценок. |
|  | Повышение ритмичности работы производственных подразделений |  |  | 2 2 1 1 1 4 2 * 100 * А С С П А А Р у           |  | - годовой прирост продукции (услуг) за счет повышения ритмичности. руб; КР – коэффициент прироста продукции (услуг) за счет повышения ритмичности; К1Р;К2Р - коэффициент ритмичности производства до и после мероприятий; КП – поправочный коэффициент, учитывающий снижение выпуска продукции в третьей декаде за счет сокращения сверхурочных часов, принимаемый равным 0,33. |
|  | Высвобождение численности рабочих |  |  | Ру25=ЧП∗ЧР100∗Т1−Т2100−Т2∗Ф∗З или Ру25=t1−t2∗А2Ф∗КН |  | ЧП – расчетная численность рабочих (определяется делением планового объема производства на выработку, достигнутую в базисном периоде), чел.; ЧР – удельный вес основных рабочих в общей численности рабочих, %; Ф – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч.; КН – коэффициент выполнения норм выработки до мероприятий; Т1;Т2 – потери рабочего времени в базисном и расчетном периодах, %; З – средняя годовая стоимость одного часа работы, руб.; |
|  | Улучшение использования рабочих |  |  | Ру26=А2−А1А1∗П1+С1−С2100∗А2∗КИ |  | КИ – коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта за счет улучшения использования рабочих кадров. Определяется экспертным путем. |

Продолжение табл.7

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение производительности труда в основном производстве |  | Ру27=В2∗1nТ1∗Цр1−Т2∗Цр2+Тоб1∗Цоб1− или Ру27=ЧНВ∗РНВ100 РНВ=РНВ2−РНВ!РНВ1 |  | В2 – годовой выпуск изделий (услуг) после мероприятий, шт.; n- количество операций; Т1;Т2 – норма времени на единицу изделий до и после мероприятий, ч.; Цр1;Цр2 - стоимость одного часа работы работника до и после мероприятий, руб.; Тоб1;Тоб2 - время загрузки оборудования одной операцией до и после мероприятий, ч.; Цоб1;Цоб2 – стоимость одного часа работы оборудования до и после мероприятий, руб.; Ф2 – годовой фонд времени работы единицы оборудования, ч.; О1;О2 – стоимость оборудования до и после мероприятий, руб.; К1;К2 – коэффициент загрузки оборудования до и после мероприятий; ЧНВ – численность рабочих, повысивших процент выполнения норм выработки в результате повышения квалификации, чел. РНВ – прирост процента выполнения норм выработки, %; РНВ1;РНВ2 – выполнение норма выработки до и после повышения квалификации., %. |  |
|  | Повышение уровня квалификации рабочих |  | Ру28=ВК∗ЗС∗12∗КС∗КД ВК=ЧН∗ΔРН100 |  | ВК - высвобождение рабочих в результате осуществления мероприятий, чел.; ЗС – среднемесячный заработок одного рабочего, руб.; ЧН – численность рабочих, повысивших уровень выполнения норм выработки в результате повышения квалификации; ΔРН - процент выполнения норм выработки, %. |  |
|  | Сокращение потерь рабочего времени |  | Ру29=ΔВ∗Ч∗Ф3∗З или Ру29=Р1−Р2100−Р1∗Ч∗12∗ЗС∗КС∗КД |  | ΔВ - сокращение потерь и непроизводительных затрат времени работников в течении рабочего дня, ч.; Ч – численность работников, сокративших потери и непроизводительные затраты, чел.; Ф3 – годовой фонд рабочего времени одного работника, ч.; Р1;Р2 – потери рабочего времени до и после мероприятий, %. |  |
|  | Снижение текучести рабочих кадров |  | Ру210=Р∗1−К2ТК1Т Р=ЗД∗ЧД∗КС∗КД |  | Р – среднегодовой ущерб, причиняемый предприятию текучестью кадров (снижение производительности труда в течение периода ожидания увольнения. а также вновь принятых на работу и затраты на их обучение, а также затраты, связанные с увольнением, наймом и приемом на работу); К1Т;К2Т - фактический и ожидаемый коэффициенты текучести, %; ЗД – среднедневной заработок одного рабочего, руб.; ЧД – количество человеко-дней неработы в связи с уходом с работы или обучением вновь принятого рабочего |  |

Продолжение табл.7

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сокращение времени на сверхурочные работы | Ру211=З1−З2 или Ру211=Д∗ЗЧ |  | З1;З2 – годовой фонд основной и дополнительной заработной платы с учетом единого социального налога производственных рабочих до и после мероприятий, позволяющих сократить время на сверхурочные работы, руб.; Д – количество человеко-дней сверхурочных работ в год; ЗЧ – стоимость одного чел.-дн., руб. |  |
|  | Улучшения использования основных производственных фондов | Ру212=ΔАА∗П1+С1−С2100∗А2 ΔА=А1∗КЗ КЗ=К2К1−1∗100 |  | ΔА - годовой прирост продукции (услуг) за счет повышения коэффициента загрузки машин, оборудования, транспортных средств и производственных площадей, руб.; КЗ – коэффициент прироста выпуска продукции (услуг) за счет повышения загрузки основных фондов. |  |
|  | Повышение уровня механизации и автоматизации производства | Ру213=ВК∗ЗС∗12∗КС∗КД ВК=1mt1−t2Ф1∗КН1∗В2 |  | m- количество видов продукции (услуг); t1;t2 – трудоемкость единицы продукции (услуг) до и после внедрения мероприятий, нормо-ч.; КН1 – коэффициент выполнения норм выработки до мероприятий. |  |
|  | Снижение сверхнормативных запасов материальных ресурсов | Ру214=Д−Д2∗А2ДГА1∗П1+С1−С2100∗А2∗КН КН=ССВСН |  | Д1;Д2 – время оборота оборотных средств до и после мероприятий, дн.; ДГ – количество дней в году; КН - коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта за счет уменьшения сверхнормативных запасов материальных ресурсов. Определяется экспертным путем. ССВ – размеры сверхнормативных запасов оборотных средств, руб.; СН – норматив оборотных средств, руб. |  |
|  | Улучшение использования материальных ресурсов |              2 1 2 15 2 1 1 * * * К К Ц Ц М В Р О М у или   2 2 1 15 2 * В Н Н Р у   |  | М – масса изделия, кг.; ЦМ – цена единицы материала, руб.; ЦО – цена единицы отходов, руб.; К1;К2 – коэффициент использования материала до и после мероприятий; Н1;Н2 – нормы расхода материалов и энергии до и после мероприятий, руб. |  |
|  | Снижение затрат на хранение материальных ценностей |   П Н С С у М Е З З Р    * 2 1 16 2 |  | З1С;З2С - затраты на строительство, реконструкцию и содержание складских помещений до и после мероприятий, руб.; МП – годовые размеры предотвращенного ущерба от порчи материальных ценностей, руб.; СК – стоимость м3 зданий, руб.; ПП – площадь помещений, м2; НЭ – высота этажа здания, м.; РС – расходы на содержание зданий и помещений (амортизация, электроэнергия, ремонт и т.п.). |  |

Продолжение табл.7

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ускорение оборачиваемости оборотных средств |   2 2 1 1 1 2 2 1 17 2 * 100 * * А С С П А Д А Д Д Р Г у           |  |  |  |
|  | Улучшение качества и повышение степени обоснованности норм | КН у у К Р Р * 5 2 18 2  |  | ККН – коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта от улучшения качества норм и повышения степени их обоснованности. Определяется экспертным путем. |  |
|  | Повышение уровня трудовой дисциплины | Ру219=ПППФ∗ЗС∗12∗КС∗КД |  | ПП – число прогулов рабочих в год, дн.; ПФ – годовой полезный фонд времени одного рабочего, дн. |  |
|  | Повышение культуры производства | Ру220=А2−А1А1П1+С1−С2100∗А2∗КК |  | КК – коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта за счет повышения культуры производства. Определяется экспертным путем. |  |
|  | Сокращение производственного травматизма и заболеваний | Ру221=Н1−Н2∗i=1nРНi |  | Н1;Н2 – потери рабочего времени по временной нетрудоспособности в течение года до и после внедрения мероприятий, дни; i=1nРНi - средний дневной размер ущерба предприятию в связи с травмами и производственно обусловленными заболеваниями в руб.* Определяется по данным за период последних 3-5 лет и состоит из следующих слагаемых: РН1 - выплата пособий по временной нетрудоспособности; РН2 - оплата судебных исков за счет предприятия на возмещение ущерба лицам, получившим производственную травму; РН3 - выплата пенсий при условии ухода на инвалидность; РН3 - затраты на приобретение медицинского оборудования и медикаментов; РН4 - расходы на санаторно-курортное лечение за счет предприятия; РНn - прочие расходы. |  |
|  | Повышение уровня прогрессивности применяемой технологии | Ру222=Ру25∗КПТ КПТ=ЧПЧО |  | КПТ – коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта от повышения уровня прогрессивности применяемой технологии. Определяется экспертным путем; ЧП – количество рабочих, осуществляющих прогрессивные технологические процессы после мероприятий, чел.; ЧО – общее количество рабочих после мероприятий, чел. |  |

Продолжение табл.7

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уменьшение удельного веса ручного труда в технологических процессах | Ру223=Ру25∗КРТ КРТ=1−ЧРЧО |  | КРТ – коэффициент, учитывающий долю экономического эффекта от уменьшения удельного веса ручного труда в технологических процессах. Определяется экспертным путем. ЧР – количество рабочих, занятых ручным трудом после мероприятий, чел. |  |
|  | Рост объема производства продукции и услуг | Ру224=А2−А1А1∗П1+С1−С2100∗А2 или Ру224=Ч1∗1+ΔА100∗Ч2 |  | Ч1;Ч2 - численность работающих (рабочих) в данном производственном подразделении соответственно до и после мероприятий, чел.; ΔА - годовой прирост объема производства в результате внедрения мероприятий, %. |  |
|  | Снижение трудоемкости изготовления продукции и оказания услуг | 2 2 1 1 25 2 * 100 * А С С П А А Р у           или Ру225=t1−t2∗A2 |  | КТ – коэффициент прироста выпуска продукции (услуг) за счет снижения трудоемкости ее изготовления, %; t1C;t2C - средние затраты труда на 1000 руб. товарной продукции (услуг) до и после мероприятий, ч. |  |
|  | Снижение материалоемкости продукции | Ру226=1mН1∗В1I∗С1М−1mН2∗В2I∗С2М |  | Н1;Н2 – норма расхода материала до и после проведения мероприятий, нат.ед.; В1I;В2I - объем выпуска продукции или оказания услуг, по которому произошло изменение материалоемкости до и после мероприятий, нат.ед.; C1М;С2М - стоимость материалов, энергии, топлива до и после мероприятий, руб. |  |

Примечание. По приведенным формулам определяются экономические результаты, получаемые в сферах производства и эксплуатации продукции от совершенствования функционирования каждой из подсистем системы управления персоналом организации.

4.	Расчет затрат, связанных с совершенствованием системы и технологии управления персоналом

Затраты на совершенствование системы и технологии управления персоналом подразделяются на единовременные и текущие. Зачастую эти затраты составляют значительные размеры, поэтому их необходимо учитывать при оценке экономической эффективности совершенствования системы и технологии управления персоналом организации.

Единовременные затраты на совершенствование управления персоналом (Ку) включают составляющие:

Ку1	–	предпроизводственные затраты;

Ку2	–	капитальные вложения в управление, связанные с внедрением мероприятий;

Ку3	–	сопутствующие капитальные вложения в производство, вызванные осуществлением мероприятий;

Ку4 	–	сопутствующие капитальные вложения при использовании продукции, произведенной после осуществления мероприятий,

и равны

Ку = Ку1 + Ку2 + Ку3 + Ку4.

Предпроизводственные затраты (Ку1) состоят из затрат на научно-исследовательские работы, разработку и внедрение мероприятий по совершенствованию управления персоналом. Размер этих затрат определяется по сметной стоимости работ, если они выполняются по договору сторонними организациями. Если работы организация выполняет силами своих работников, то затраты следует определять по формуле

Ку1=i=1nЗi×Мi×КД×КС+ЗР

где	Зi	–	месячный оклад i-го работника, занятого разработкой оргпроекта, руб.;

Мi	–	количество месяцев работы в году i-го работника, занятого разработкой оргпроекта;

n	–	количество работников, занятых разработкой оргпроекта;

Кд	–	коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату;

Кс	–	коэффициент, учитывающий размер единого  социального налога;

Зр	–	другие расходы, связанные с разработкой и внедрением оргпроекта (расходы на командировки, служебные разъезды, канцелярские, типографические, почтово-телеграфные и телефонные расходы, расходы по использованию компьютеров и оргтехники при разработке оргпроекта, расходы на повышение квалификации разработчиков оргпроекта и т.п.).

Предпроизводственные затраты можно рассчитать отдельно для каждого этапа разработки оргпроекта: разработка технико-экономического обоснования, разработка задания на оргпроектирование, разработка организационного общего проекта, разработка организационного рабочего проекта, внедрение оргпроекта, так как трудоемкость работ на разных этапах значительно отличается. Структура затрат на разработку и внедрение оргпроекта системы управления персоналом представлена в табл. 8.

Такая группировка затрат нужна для обоснованного использования в расчетах эффективности лага времени, различных источников финансирования текущих затрат, кредитования, средств специальных фондов организации.

Капитальные вложения в управление, связанные с внедрением мероприятий (Ку2), определяются по формуле

Ку2 = Кт.с.у. + Кт.м.н. + Ки + Кс.р.з. + Кп.к. + Ко.с. – Кв,

где	Кт.с.у.	–	затраты на приобретение вычислительной техники, периферийных устройств, средств связи, вспомогательного оборудования, оргтехники (определяются по прейскурантным ценам);

Кт.м.н.	–	затраты на транспортировку, монтаж, наладку и пуск технических средств управления (применительно к компьютерам принимаются равными 10% их стоимости для укрупненных расчетов);

Ки	–	затраты на покупку производственно-хозяйственного инвентаря (определяются по прейскурантным ценам);

Таблица 8

Структура затрат на разработку и внедрение оргпроекта системы

управления персоналом

| Этап разработки оргпроетка | Удельный вес затрат, % к итогу |
| --- | --- |
| Технико-экономическое обоснование | 10 |
| Задание на оргпроектирование | 15 |
| Организационный общий проект | 20 |
| Организационный рабочий проект | 30 |
| Внедрение | 25 |
| Весь проект | 100 |

Кс.р.з.	–	затраты на строительство и реконструкцию зданий, сооружений и помещений, связанных с мероприятиями по совершенствованию управления персоналом:

Кс.р.з.=С×П×Н,

где	С	–	стоимость 1 м3 здания, помещения, руб.;

П	–	площадь здания, помещения, м2;

Н	–	высота этажа здания, помещения, м;

Кп.к.	–	затраты на переподготовку и повышение квалификации работников управления для работы в условиях после внедрения мероприятий. Включают затраты на создание материально-технической базы организации по повышению квалификации: сметную стоимость зданий, непосредственно предназначенных для занятий; сметную стоимость здания общежития и его основного оборудования; капитальные вложения в транспортные средства; средства на покупку инвентаря длительного пользования; стоимость вычислительной, организационной и контрольно-обучающей техники;

Ко.с.	–	затраты на пополнение оборотных средств (приобретение новых бланков и других средств документального оформления и носителей информации, вспомогательных материалов для ЭВМ и других технических средств управления). Для укрупненных расчетов принимаются равными 5% от стоимости технических средств управления;

Кв	–	сумма реализации высвобожденных в результате внедрения оргпроекта технических средств управления.

Сопутствующие капитальные вложения в производство (Ку3), обусловленные мероприятиями по совершенствованию управления, включают затраты на приобретение или изготовление основных и оборотных фондов. Определяются по фактическим затратам на покупку или производство соответствующих фондов:

Ку3 = Кзд + Кс + Коб + Ки + Косн + Ко – Кл,

где	Кзд	–	капитальные вложения в производственные здания;

Кс	–	капитальные вложения в сооружения и передаточные устройства;

Коб	–	капитальные вложения в машины, оборудование и транспортные средства;

Ки	–	капитальные вложения в производственно-хозяйственный инвентарь;

Косн	–	капитальные вложения в технологическую оснастку и инструмент;

Ко	–	капитальные вложения в оборотные фонды;

Кл	–	сумма реализации высвобождаемых в результате внедрения мероприятий производственных фондов.

Сопутствующие капитальные вложения при использовании продукции (Ку4) определяются по формуле

Ку4 = Ки – Кил,

где Ки	– капитальные вложения при использовании этой продукции;

Кил	– сумма реализации высвобождаемых производственных фондов при использовании этой продукции.

Годовые текущие затраты, связанные с совершенствованием управления персоналом (Зу), определяются как

ЗД=i=111Зi,

где З1	– основная и дополнительная заработная плата;

З2	– отчисления на социальное страхование;

З3	– расходы на командировки;

З4	– расходы на служебные разъезды;

З5	– расходы на содержание легкового транспорта (ремонт и амортизация);

З6	– канцелярские и типографские расходы;

З7	– почтово-телеграфные и телефонные расходы;

З8	– расходы на содержание и эксплуатацию зданий, помещений и инвентаря (ремонт, амортизация, стоимость электроэнергии);

З9	– расходы на содержание и эксплуатацию ЭВМ и оргтехники (ремонт, амортизация, стоимость вспомогательных материалов и электроэнергии);

З10	– расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров; включают текущие годовые расходы организации, осуществляю-
щей обучение. Сюда входят заработная плата профессорско-преподавательского персонала, почасовой фонд, отчисления на социальное страхование, административно-управленческие и учебные расходы. Текущие годовые затраты предприятий, где постоянно работают слушатели, включают расходы на проезд к месту обучения и обратно, расходы на заработную плату за все время обучения;

З11	– прочие управленческие расходы, не вошедшие в перечисленные статьи расходов (стоимость услуг сторонних организаций, затраты на приобретение спецодежды и другие расходы).

Текущие затраты на совершенствование управления персоналом рассчитываются по каждой статье расходов, изменяющейся в результате осуществления мероприятий.

5.	Оценка социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом

Оценка эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом требует определения не только экономических, но и социальных последствий их реализации.

Социальная эффективность проектов проявляется в возможности достижения позитивных, а также избежания отрицательных с социальной точки зрения изменений в организации.

К числу позитивных можно отнести следующие изменения:

- обеспечение персоналу надлежащего уровня и качества жизни (благоприятные условия труда, достойная заработная плата, необходимые социальные услуги и пр.);

- создание условий для реализации и развития индивидуальных способностей работников;

- достижение степени свободы и самостоятельности (возможность принимать решения, определять методику выполнения заданий, устанавливать график и интенсивность работы и пр.);

- создание благоприятного социально-психологического климата (возможности для коммуникации, информированность, относительная бесконфликтность отношений с руководством и коллегами и пр.).

К числу предотвращенных отрицательных изменений можно отнести:

- ущерб, наносимый здоровью персонала неблагоприятными условиями труда (профессиональные заболевания, несчастные случаи на работе и пр.);

- ущерб, наносимый личности (интеллектуальные и физические перегрузки и недогрузки, стрессовые ситуации и пр.).

Позитивные социальные последствия проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом могут формироваться (и должны оцениваться) и за пределами организации (формирование благоприятного имиджа организации, создание новых рабочих мест и обеспечение стабильной занятости в регионе, обеспечение безопасности продукции для пользователей и природы и пр.).

Характеристику социальных результатов совершенствования системы и технологии управления персоналом представим в разрезе отдельных подсистем системы управления персоналом.

Подсистема планирования и маркетинга персонала:

- наиболее полное использование потенциала работников организации;

- обеспечение соответствия содержания труда индивидуальным способностям и интересам работников;

- снижение негативных последствий высвобождения работников;

- обеспечение стабильности персонала;

- формирование благоприятного имиджа организации.

Подсистема найма и учета персонала:

- обеспечение найма персонала, способного быстро адаптироваться к организации;

- использование персонала в соответствии с индивидуальными интересами, способностями и возможностями;

- повышение обоснованности кадровых решений по перемещению персонала.

Подсистема условий труда:

- соблюдение требований психофизиологии, эргономики и технической эстетики;

- реализация требований стандартов охраны труда и техники 
безопасности и санитарно-гигиенических требований;

- повышение уровня гуманизации труда;

- уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение живой природы.

Подсистема трудовых отношений:

- своевременное выявление проблем в групповых и индивидуальных взаимоотношениях;

- соблюдение этических норм взаимоотношений;

- формирование организационной культуры;

- формирование механизмов координации работ по решению проблем социально-трудовых отношений.

Подсистема развития персонала:

- всесторонняя адаптация персонала к условиям работы в организации;

- повышение содержательности труда;

- развитие индивидуальных способностей работников;

- повышение профессионализма и конкурентоспособности персонала;

- обеспечение согласованности целей работников и администрации при управлении карьерой;

- овладение социокультурными нормами организации.

Подсистема мотивации и стимулирования персонала:

- обеспечение связи между результативностью и оплатой труда;

- создание условий личного развития работников;

- формирование чувства причастности работника к делам организации;

- обеспечение условий для управления деловой карьерой;

- формирование системы служебно-профессионального продвижения персонала;

- формирование современной системы мотивации стимулирования труда.

Подсистема социального развития:

- удовлетворение потребностей персонала;

- создание благоприятного социально-психологического климата;

- формирование механизма обратной связи с работниками исходя из их желания и нужд;

- создание возможностей для общения вне работы и участия в общественной жизни;

- улучшение условий быта работников.

Подсистема развития оргструктур управления:

- развитие способности организации к перестройке своих структур в зависимости от изменения внешней среды;

- обеспечение условий для принятия руководящих решений с ясным и четким изложением целей и задач;

- четкое определение прав и обязанностей работников.

Подсистема правового обеспечения системы управления персоналом:

- соответствие кадровых решений требованиям трудового законодательства;

- повышение обоснованности кадровых решений;

- обеспечение правовой защиты работающих.

Подсистема информационного обеспечения системы управления персоналом:

- обеспечение подразделений и должностных лиц управления персоналом необходимой информацией;

- повышение качества, оперативности и обоснованности информации;

- обеспечение подразделений и должностных лиц персональными компьютерами и оргтехникой.

Следует обратить внимание на взаимосвязь экономической и социальной эффективности совершенствования системы и технологии управления персоналом, которая объясняется следующим.

С одной стороны, социальную эффективность в виде стимулов для персонала можно обеспечить только тогда, когда существование организации является устойчивым, и она получает прибыль, позволяющую предоставить эти стимулы.

С другой стороны, экономической эффективности можно добиться только в том случае, если работники предоставят в распоряжение организации свою рабочую силу, что возможно при наличии у организации определенных социальных благ, а значит, и  определенного уровня социальной эффективности.

Социальные результаты в ряде случаев поддаются стоимостной оценке (например, увеличение выпуска или повышение качества продукции вследствие более полной реализации трудового потенциала персонала; уменьшение ущерба от сокращения кадров вследствие роста удовлетворенности трудом; сокращение потребности в социальных льготах и компенсациях для нейтрализации или ослабления действия неблагоприятных условий труда и т.д.) и могут быть включены в состав экономических результатов совершенствования системы и технологии управления персоналом. Расчет следует вести по формулам, приведенным в табл. 4 и 7..

При комплексной оценке экономической и социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом возможны следующие подходы:

- экономическая эффективность рассматривается как главный показатель, а социальная эффективность – как ограничение, т.е. принимаются только те проекты, которые предусматривают мероприятия социального характера;

- рассчитывается интегральный обобщающий показатель экономической и социальной эффективности, но ввиду частой качественной несопоставимости целей такой расчет носит условный характер;

- вначале варианты решений разрабатываются и рассматриваются с позиций социальных целей независимо от экономических, а далее среди отобранных социально эффективных вариантов определяется экономически эффективный.

В тех случаях, когда социальные результаты не поддаются стоимостной оценке, достаточно охарактеризовать источники получения экономии или подробно описать те социальные последствия, которые ожидаются в результате осуществления проекта.

Литература

- Кибанов А.Я. Комплексное проектирование систем управления в машиностроении / МИУ. – М., 1987.

- Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005.

- Кибанов А.Я. Оценка экономической эффективности совершенствования управления машиностроительным предприятием. Учебное пособие / МИУ – М., 1990.

- Кибанов А.Я. Управление машиностроительным предприятием на основе функционально-стоимостного анализа. М.: Машиностроение, 1991.

- Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. М.: Экономика, 1977.

- Методика определения экономической эффективности мероприятий по НОТ. – 3-е изд. – М.: Экономика, 1978.

- Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприятиями и производственными объединениями. – М.: Статистика, 1979.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). М.: 2000.

- Управление персоналом организации. Учебник / Под ред. Кибанова А.Я.. – 3-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2005.

- Управление персоналом организации. Практикум: Учебное пособие / Под ред. Кибанова А.Я. – 2-е изд., перераб. и доп. = М.: ИНФРА-М, 2004.

В рыночной экономике величина Е определяется исходя из депозитного процента по вкладам (в постоянных ценах). На практике она принимается больше его значения за счет инфляции и риска, связанного с инвестициями. Приведенная оценка нормы дисконта справедлива для собственного капитала. В случае, если инвестируемые средства являются заемными, норма дисконта представляет собой соответствующую процентную ставку, определяемую условиями процентных выплат и погашений по займам.

Имеются ввиду организации как производящие продукцию, так и эксплуатирующие ее.

* В зависимости от особенностей отрасли (производства) в качестве составляющих этой формулы могут включаться и другие статьи затрат и, наоборот, отдельные затраты, не характерные для данного предприятия, могут не учитываться в расчетах.

В данном параграфе использованы материалы раздела 9.5.3 (подготовленного в соавторстве с к.э.н., доцент В.Г. Коноваловой) учебника «Управление персоналом организации» / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М,2001.